- Приложение к постановлению Администрации

- Большеулуйского района от 19.04.2018 № 104-п

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

- «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

- 1. Паспорт

- муниципальной программы Большеулуйского района

- «Развитие транспортной системы»

| - Наименование муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы» на 2014 – 2020 годы - (далее – программа) |
| --- | --- |
| - Основание для разработки программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Постановление Администрации Большеулуйского района от 30.07.2013 № 270 - п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации»; - Распоряжение Администрации Большеулуйского района от 30.08.2013 г. № 642–р «Об утверждении перечня муниципальных программ Большеулуйского района» |
| - Ответственный исполнитель программы | - МКУ «Служба заказчика» |
| - Соисполнители программы | Администрации Большеулуйского района; Финансово - экономическое управление Администрации Большеулуйского района |
| - Перечень подпрограмм | - подпрограмма 1 «Дороги Большеулуйского района» - подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса» - подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» |
| - Цели программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; - повышение доступности транспортных услуг для населения; - повышение комплексной безопасности дорожного движения |
| - Задачи программы | - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - развитие транспорта Большеулуйского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения района в транспортных услугах; - обеспечение дорожной безопасности |
| - Этапы и сроки реализации программы | - срок реализации программы 2014-2020 годы |
| - Целевые индикаторы показатели результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | - целевые показатели: - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работы по содержанию; - транспортная подвижность населения; - число лиц, погибших в дорожно – транспортных происшествиях. - Показатели результативности: - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию; количество поездок; - снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел.); - количество детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 «Дети»). |
| - Ресурсное обеспечение программы | - Общий объем финансирования программы составляет - 92842,28 рублей, из них: - в 2014 году – 7 263,00тыс. руб. - в 2015 году – 13838,12 тыс. руб. - в 2016 году – 16597,86 тыс. руб. - в 2017 году – 21588,20 тыс. руб. - в 2018 году - 16535,70 тыс. руб. - в 2019 году - 8509,70тыс. руб. - в 2020 году - 8509,70 тыс. руб. - в том числе: - средства краевого бюджета – 34263,42 тыс. рублей, из них: - в 2014 году – 679,70 тыс. руб. - в 2015 году – 7 450,66 тыс. руб. - в 2016 году – 8414,46 тыс. руб. - в 2017 году – 9692,60 тыс. руб. - в 2018 году _ 8026,00 тыс. руб. - в 2019 году _ 00,0 тыс. руб. - в 2020 году _ 00,0 тыс. руб. - средства местного бюджета – 58578,86 тыс. рублей, из них: - в 2014 году – 6 583,30 тыс. руб. - в 2015 году – 6387,46 тыс. руб. - в 2016 году – 8183,40 тыс. руб. - в 2017 году – 11895,60 тыс. руб. - в 2018 году - 8509,70 тыс. руб. - в 2019 году - 8509,70 тыс. руб. - в 2020 году - 8509,70 тыс. руб. |

- Характеристика текущего состояния транспортной

отрасли и  дорожного хозяйства с указанием основных показателей социально-экономического развития Большеулуйского  района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков муниципальной программы

2.1. Общее положения

На территории Большеулуйского района протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 139,2  км. из них с твёрдым покрытием, 99,96 км,  грунтовое 39,24 км. Транспорт играет важнейшую роль в экономике Большеулуйского района и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов.

Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни требует нового уровня обеспечения транспортного обслуживания населения.

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является  убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин:

снижение численности населения в сельской местности;

активная автомобилизация населения;

возросшие услуги легкового такси.

Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии.

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района является большой износ транспортных средств.

В автотранспортных предприятиях и организациях преобладают морально и физически устаревшая техника, работающая в большинстве случаев за пределами нормативного срока службы.

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Неудовлетворительные потребительские свойства автомобильных дорог сдерживают социально-экономическое развитие села, являются причиной неуправляемой и неэффективной миграции сельского населения в инфраструктурно - обеспеченные территории.

Большеулуйский район не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях 
всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой 
в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения 
и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач района. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом подтверждена практикой реализации долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в Большеулуйском районе» 
на 2009 – 2012 годы.

В значительной степени это обусловлено реализацией мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорной деятельности 
в области обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

Реализация программы оказала положительное влияние на повышение 
в целом безопасности дорожного движения.

Эффективность и результативность реализации Подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на 2014 – 2020 годы заключается в сохранении жизней участников дорожного движения и в предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Таким образом, продолжение применения программно-целевого метода для решения проблем дорожно-транспортной аварийности в Большеулуйском районе позволит не только сохранить накопленный потенциал и привести к сокращению числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, но и сформировать предпосылки для достижения более амбициозных стратегических целей снижения дорожно-транспортного травматизма на последующий период.

- Цели  социально – экономического развития в сфере реализации транспортной системы, задачи, прогноз развития

- Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением 
существующей сети автодорог за счет проведения комплекса работ по их содержанию.

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг. Достижение данной цели  возможно путем развития перевозок, обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах, обновление парка транспортных средств.

Цель 3. Повышение комплексной  безопасности дорожного движения.

Для достижения цели необходимо повысить надежность и безопасность движения на автомобильных дорогах местного значения.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм.

- Прогноз конечных результатов программы

Конечными результатами реализации программы являются:

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач;

повышение уровня безопасности транспортной системы.

6. Перечень подпрограмм, сроков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

«Дороги Большеулуйского района» на 2014-2020 годы (приложение 
№ 3 к программе);

«Развитие транспортного комплекса» на 2014-2020 годы (приложение № 4 к программе);

- «Безопасность дорожного движения» на 2014 - 2020 годы (приложение № 5 к программе);

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Дороги Большеулуйского района» на 2014-2020 годы являются:

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по которым выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень);

Целевыми индикаторами подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» на 2014-2020 годы является:

транспортная подвижность населения;

объем субсидирования на 1 пассажира;

объем субсидирования на 1 км;

доля льготных поездок в общем объеме перевозок.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на 2014 - 2020 годы являются:

- снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел.); количество детских учреждений (школ)  вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 «Дети»).

- Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели |  | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цели программы |  | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, повышение комплексной безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяжённости сети |  | км |  | Статотчётность | 152,6 | 152,6 |  |  |  |  |  | 144,714 |  |  |  |  | 139,2 |  |  | 139,2 | 139,2 |  |  | 139,2 |  |  |  |
|  |  |  | % | Х |  | 25,4 | 25,4 |  |  |  |  |  | 26,83 |  |  |  |  | 27,89 |  |  | 27,89 | 27,89 |  |  | 27,89 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Дороги Большеулуйского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача 1Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. а так же работ по снижению влияния дорожных условий на безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объёме действующих нормативов (доступный уровень) и их удельный вес в общей протяжённости автомобильных дорог. На которых производится комплекс работ по содержанию |  | км |  | Министерство транспорта Красноярского края, КГКУ «КрУДор» | 152,6 | 152,6 |  |  |  |  |  | 144,714 |  |  |  |  | 139,2 |  |  | 139,2 | 139,2 |  |  | 139,2 |  |  |  |
|  |  |  | % | Х |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Задача 2 Выполнение текущих регламентных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса» |  | км |  | Министерство транспорта Красноярского края, КГКУ «КрУДор» | 152,6 | 152,6 |  |  |  |  |  | 144,714 |  |  |  |  | 139,2 |  |  | 139,2 | 139,2 |  |  | 139,2 |  |  |  |
|  |  |  | % | Х |  | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 1,8 | 1,9 |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  | Цель. Развитие транспорта Большеулуйского района для полного эффективного удовлетворения потребностей населения Большеулуйского района в транспортных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача. Развитие рынка транспортных услуг Большеулуйского района и повышение эффективности его функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей) (автомобильный транспорт) |  | поездок / чел. | 0,143 | Статистическая информация | 1,05 | 1,05 |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  | 1,05 | 1,05 |  |  | 1,05 |  |  |  |
|  | Объем субсидий на 1 пассажира (автомобильный транспорт) |  | руб./пасс | 0,143 | Отчётная информация Финансового отдела | 107,74 | 109,71 |  |  |  |  | 392,14 |  |  |  |  | 449,86 |  |  |  | 204,47 | 214,70 |  |  | 214,70 |  |  |  |
|  | Объем субсидий на 1 км (автомобильный транспорт) |  | тыс.руб./км | 0,143 | Отчётная информация Финансового отдела | 66,48 | 66,48 |  |  |  |  | 13,68 |  |  |  |  | 15,22 |  |  |  | 17,05 | 17,90 |  |  | 17,90 |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля льготных поездок в общем объеме перевозок |  | % | 0,143 | Отчётная информация Финансового отдела | 12,4 |  | 12,6 |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  | 12,6 |  |  |  | 12,6 | 12,6 |  |  |  | 12,6 |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 « Повышение безопасности дорожного движения в Большеулуйском районе Красноярского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача. 1 Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | человек | 0,143 | РЭО О ГИБДД межмуниципального отдела МВД России (Ачинский) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | Задача. 2 Развитие системы организации движения безопасности в дорожных условиях при пассажирских и школьных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 «Дети») |  | шт. | 0,143 | Отдел образования | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |

- Приложение № 2 к Паспорту  муниципальной программы Большеулуйского района «Развитие транспортной системы»

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Прошлый финансо-вый год | Прошлый финансо-вый год | Отчётный финансовый год | Плановый период |  |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовфй год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цели 1: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, повышение комплексной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 152,6 | 152,6 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 |  | 139,2 |  |  |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 2 2 | Развитие транспорта Большеулуйского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения района в транспортных услугах | Поездок / чел. | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  | 1,05 |  |  |
| 55 3 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы" на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение планируемых расходов по мероприятиям и подпрограммам и муниципальным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программные мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | прошлый финансовый 2014 год |  |  | отчётный финансовый год 2017год | очередной финансовый год 2018год | первый год планового 2019 год | второй год планового 2020год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения |  | х | х | х | х | 632,90 | 7450,66 | 8179,50 | 9484,70 | 7820,30 | 0,00 | 0,00 |  | 33 568,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения | финансовый отдел Администрации Большеулуйского района | 94 |  |  |  | 632,90 | 7450,66 | 8179,50 | 9484,70 | 7820,30 | 0,00 | 0,00 |  | 33 568,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 2. развитие транспорта Большеулуйского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения Большеулуйского района в транспортных услугах | Администрация Большеулуйского района Красноярского края | х | х | х | х | 6380,30 | 6314,64 | 8097,80 | 11808,10 | 8424,40 | 8424,40 | 8424,40 |  | 57874,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие рынка транспортных услуг Большеулуйского района и повышение эффективности его фунционирования |  | 111 | х | х | х | 6380,30 | 6314,64 | 8097,80 | 11808,10 | 8424,40 | 8424,40 | 8424,40 |  | 57874,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы № 3. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  | 249,80 | 72,82 | 320,56 | 295,40 | 291,00 | 85,30 | 85,30 |  | 1400,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | Финансовое управление администрации Большеулуйского района |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,70 | 0,00 | 0,00 |  | 691,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, конкурсов, векторин, направленных на обучение детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на проезжей части | Отдел образования Администрации Большеулуйского района | 111 | х | х | 240 | 203,00 | 72,82 | 87,76 | 89,70 | 85,30 | 85,30 | 85,30 |  | 709,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  | 7263,00 | 13838,12 | 16597,86 | 21588,20 | 16535,70 | 8509,70 | 8509,70 |  | 92842,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие транспортной системы Большеулуйского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прошлый финансовый год | прошлый финансовый год | прошлый финансовый год | отчётный финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого за период 2014-2020 |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Муниципальная программа |  | Всего | 7263,00 | 13838,12 | 16597,86 | 21588,20 | 16535,70 | 8509,70 | 8509,70 | 92842,28 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 679,70 | 7450,66 | 8414,46 | 9692,60 | 8026,00 | 0,00 | 0,00 | 34263,42 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 6583,30 | 6387,46 | 8183,40 | 11895,60 | 8509,70 | 8509,70 | 8509,70 | 58578,86 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 | "Дороги Большеулуйского района" 2014 - 2019 | Всего | 632,90 | 7450,66 | 8179,50 | 9484,70 | 7820,30 | 0,00 | 0,00 | 33568,06 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 632,90 | 7450,66 | 8179,50 | 9484,70 | 7820,30 | 0,00 | 0,00 | 33568,06 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 | "Развитие транспортной системы" 2014-2019 | Всего | 6380,30 | 6314,64 | 8097,80 | 11808,10 | 8424,40 | 8424,40 | 8424,40 | 57874,04 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 6380,30 | 6314,64 | 8097,80 | 11808,10 | 8424,40 | 8424,40 | 8424,40 | 57874,04 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | "Безопасность дорожного движения" 2014-2019 | Всего | 249,80 | 72,82 | 320,56 | 295,40 | 291,00 | 85,30 | 85,30 | 1400,18 |
|  |  | в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 46,80 | 0,00 | 234,96 | 207,90 | 205,70 | 0,00 | 0,00 | 489,66 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 203,00 | 72,82 | 85,60 | 87,50 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 704,82 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- «Развитие транспортной системы»

- ПОДПРОГРАММА «ДОРОГИ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА»

- Паспорт подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | - «Дороги Большеулуйского района» на 2014-2020 годы (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы |
| - Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | - МКУ «Служба заказчика» |
| - Соисполнители подпрограммы | - Администрация Большеулуйского района; Финансово экономическое управление Администрации Большеулуйского района; |
| - Цель и задачи подпрограммы | - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| - Целевые индикаторы | - Содержание всей протяженности 139,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2014-2020 годы |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы | - Объем финансирования на 2014–2020 годы – 33568,06 тыс. рублей, из них: - за счет средств краевого бюджета – 33568,06 рублей |
|  | - 2014 год – 632,9 тыс. рублей, из них: - за счет средств краевого бюджета – 632,9 тыс. рублей. |
|  | - 2015 год – 7 450,66 тыс. рублей, из них: - за счет средств краевого бюджета – 7 450,66 тыс. рублей. |
|  | - 2016 год – 8179,5 тыс. рублей, из них: - за счет средств краевого бюджета – 8179,5 тыс. рублей. - 2017 год – 9484,70 тыс. рублей, из них: - за счет средств краевого бюджета –– 9484,70 тыс. рублей. |
|  | - 2018 год – 7820,30 тыс. рублей, из них: - за счет средств краевого бюджета – 7820,30 тыс. рублей. |
|  | - 2019 год – 0,00 тыс. рублей, из них: - за счет средств краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей. - 2020 год – 0,00 тыс. рублей, из них: - за счет средств краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - Администрация Большеулуйского района; - Финансово экономическое управление Администрации Большеулуйского района |

- Основные разделы подпрограммы

  - . Объективные показатели, характеризующие положение дел

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01 января 2017 года составила: 139.2 километров, в том числе:

99,96  км. с усовершенствованным типом покрытия;

39,24  км. грунтовые.

В условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках на средние расстояния в 500-1000 км, и особенно в перевозках на короткие расстояния до 300-500 км.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте района будет связан с увеличением объемов производства, развитием предпринимательской деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения, освоением новых территорий, месторождений полезных ископаемых, лесных 
и водных ресурсов, расширением международной торговли, развитием транзитных автоперевозок и т.д. Численность парка автомобильного транспорта возрастет 
на 1,5-2 % в год. При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, так, увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых автомобилей, что обуславливает необходимость повышения капитальности дорог.

Анализ аварийности на автомобильных дорогах местного значения за последние пять лет свидетельствует об отрицательной динамике ее основных показателей.

  - Тенденции развития ситуации и возможные последствия

- Одной из главных проблем, сдерживающих развитие экономики, является неполное удовлетворение общественной потребности в перемещении жителей по территории и экономической потребности в инфраструктурном обеспечении процессов создания новых и развития существующих производств.

- Отставание темпов развития автодорожной транспортной инфраструктуры 
от фактической и перспективной динамики развития экономических процессов  может быть охарактеризовано следующими обстоятельствами.

- Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

- Рост количества дорожно-транспортных происшествий позволяет отнести данную проблему в разряд общенациональных государственных проблем, решение которых возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Отдельные участки существующих автомобильных дорог, особенно на подъездах к поселениям, характеризуются интенсивностью движения, превышающей техническо - эксплуатационные возможности       конструктивных  элементов автодорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной способности, комфорту, безопасности дорожного движения и приводит к возникновению очагов аварийности на данных участках автодорог.

- Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

- Имеется существенный разрыв в качественных показателях между транспортно-эксплуатационными показателями региональных и межмуниципальных автомобильных дорог и сетью автомобильных дорог, обеспечивающих преимущественно социальные потребности района. Неудовлетворительные потребительские свойства последних сдерживают социально-экономическое развитие села, являются причиной неуправляемой и неэффективной миграции сельского населения в инфраструктурно - обеспеченные территории.

- 2.3. Анализ ситуации в районе

- Наш район не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог  и их ремонту.

- В связи с отсутствием средств практически не выполняются работы по диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. В результате отсутствует единые объективные данные о существующем положении дел.

- Финансирование дорожных работ из местного бюджета практически 
не осуществляется и носит разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний надзорных органов, при условии незначительных затрат, в противном случае Администрацией направляется ходатайство с целью получения средств краевого бюджета на данные цели.

- В сложившихся условиях в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, с наибольшим количеством жителей, подпрограммой предусматривается предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения.

  - Анализ причин возникновения проблемы

Существует дефицит финансирования работ по компенсации износа дорожной сети. В результате недостаточного финансирования выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа, в результате чего автодороги не соответствуют ни потребительским свойствам, ни техническим требованиям и требуют безотлагательного ремонта.

Возникновение так называемого «отложенного ремонта» является причиной повышения капиталоемкости отложенных работ, так как в этом случае мероприятия по ремонту уже не являются текущими, а могут быть перенесены в разряд капитальных.

Кроме того, в последние годы практически отсутствуют объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Причиной существующего неудовлетворительного состояния сети автодорог местного значения является отсутствие необходимых финансовых, материальных ресурсов для проведения регламентных дорожных работ.

  - Перечень и характеристика решаемых задач

В результате недостаточного ежегодного финансирования работ 
по содержанию  ухудшается транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автомобильных дорог.

Основной задачей,  является обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, увеличение грузоподъемности и объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к увеличению интенсивности движения и осевых нагрузок. Это обуславливает неотложную потребность в развитии, совершенствовании 
и модернизации сети автомобильных дорог края в соответствии с темпами социально-экономического развития и автомобилизации района.

Формирование транспортной доступности территорий является ключевой основой развития района. Путем развития сети автомобильных дорог будут созданы условия для свободного передвижения людей и грузов по территории района.

В связи с неудовлетворительным состоянием подъездов к отдаленным сельским населенным пунктам, особенно в осенне-весенний период, сокращается сельскохозяйственная деятельность и идет отток из сельских поселений трудоспособного населения в город.

Из года в год люди расплачиваются жизнью или получают увечья из-за простой ошибки во время движения. Человеческий фактор не позволяет полностью предотвратить ошибки, как водителей, так и пешеходов. Тем не менее, можно смягчить последствия столкновений, повысив безопасность дорог. Более того, можно снизить уровень риска, если уделять больше внимания безопасности поведения 
на дорогах.

Решение задачи обеспечения безопасности дорожного движения обусловлено социально-экономической остротой проблемы.

  - Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы

Обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них является проведение ремонтных работ на объектах, требующих незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования автомобильных дорог, а также восстановление их технических параметров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным требованиям.

Обеспечением безопасности дорожного движения является проведение мероприятий, предупреждающих дорожно-транспортные происшествия на дорогах местного значения и сведение к минимуму тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа погибших и травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них обеспечивается приведением автомобильных дорог местного значения в проезжее состояние, что позволит повысить уровень жизни населения края.

Комплексный подход к поставленным задачам позволит в условиях ограниченных бюджетных средств значительно улучшить показатели аварийности 
на всей сети автомобильных дорог за счёт снижения аварийности, в том числе 
в местах концентрации ДТП, а также решить проблему сокращения разрывов между ежегодными нормативными объемами восстановительного ремонта и накопившегося за период «недоремонта» дорог и дорожных сооружений и обеспечить сохранность дорожных сооружений, относящихся к муниципальному  имуществу.

В результате уровень оказываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасности и доступности автомобильных дорог существенно повысится.

  - Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

- Цель подпрограммы - обеспечение сохранности  автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Задачи подпрограммы:

- - выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

- Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2020 годы.

- Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, сформированной в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области дорожного хозяйства Красноярского края.

- К компетенции Администрации Большеулуйского района относятся:

- разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;

- выработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных мероприятий;

- обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;

- подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы.

- Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются 
за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

  - Механизм реализации подпрограммы

- 1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, дорожного фонда Красноярского края, средства районного бюджета.

- 2. Главным распорядителем бюджетных средств является Финансово экономическое управление Администрации Большеулуйского района;

- 3. Получателем бюджетных средств с функцией муниципального заказчика 
по выполнению мероприятий, являются муниципальные образования Большеулуйского района. Реализация указанных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- 4. Субсидии из краевого бюджета, дорожного фонда, средства районного бюджета расходуются на:

- - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- 5. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств субсидий, а также недостоверность сведений, представляемых в Министерство, возлагается на Администрацию Большеулуйского района.

- В случае нецелевого использования средств субсидий данные субсидии подлежат возврату в краевой бюджет.

- Администрация Большеулуйского района несет ответственность за реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов подпрограммных мероприятий.

  - Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

1. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных работ.

2. В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса района.

3. Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит улучшить транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог и позволит снизить:

- уровень шумового воздействия и загрязнения придорожных полос;

- пылеобразование.

4. Экономический эффект от реализации подпрограммы будет достигнут 
за счет снижения себестоимости перевозок грузов и пассажиров, повышения скорости движения, снижения транспортных издержек, повышения производительности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий. Кроме того, положительный экономический эффект обеспечивается 
и в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.), а также ведет к развитию отраслей промышленности, жилищного строительства, сельского хозяйств

  - Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств 
на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 
к подпрограмме.

  - . Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составит  33568,06 тыс. рублей,  в том числе: 2014 год – 632,9  тыс. рублей,  2015 год – 7 450,66 тыс. рублей,  2016 год – 8179,5 тыс. рублей,  2017 год – 9484,70 тыс. рублей, 2018 год – 7820,30 тыс. рублей, 2019 год – 0,00 тыс. рублей, 2020 год – 0,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме «Дороги Большеулуйского района» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Прошлый финансовый год | Прошлый финансовый год | Прошлый финансовый год | отчётный финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель. Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км. | Сельсоветы Большеулуйского района | 152,600 | 152,600 | 144,714 | 139,200 | 139,200 | 135,500 | 135,500 |
|  |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме "Дороги Большеулуйского района" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммные мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  | отчётный финансовый 2017 год | очередной финансовый 2018 год | первый год планового периода 2019 год | второй год планового периода 2020 год | Итого на период 2014-2020 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| Цель. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7820,30 | 0,00 | 0,00 | 33568,06 |  |
| Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения | Финансово экономическое управление Администрации Большеулуйского района | Х | Х | Х | Х | 632,9 | 1226,00 | 1411,80 | 1450,20 | 1634,30 | 0,00 | 0,00 | 6355,20 | Содержание дорог 139,2 км. |
|  |  | 94 | 409 | 1217508 | 520 | 632,9 | 1226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1858,90 |  |
| Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет краевого бюджета |  | 094 | 0409 | 1210075090 | 520 | 632,9 | 1226,00 | 0,00 | 1450,20 | 1634,30 | 0,00 | 0,00 | 4943,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1411,80 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1411,80 |  |
| Задача 2. Выполнение текущих регламентных работ по Капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пльзования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек городских и сельских | Финансово экономическое управление Администрации Большеулуйского района | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 6224,66 | 6767,70 | 8034,50 | 6186,00 | 0,00 | 0,00 | 27212,86 | Ремонт дорог |
|  |  | 094 | 0409 | 1217594 | 520 | 0,0 | 6224,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6224,66 |  |
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пльзования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек городских и сельских поселений за счёт средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной програмы Красноярского края "развитие транспортной системы" |  | 094 | 0409 | 1210075090 | 520 | 0,0 | 6224,66 | 0,00 | 8034,50 | 6186,00 | 0,00 | 0,00 | 20445,16 |  |
|  |  | 094 | 0409 | 1210073930 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 6767,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6767,70 |  |

Приложение  №  4

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА»

1. Паспорт подпрограммы

«Развитие транспортного комплекса»  реализуемой в рамках  муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| Наименование подпрограммы | Развитие транспортного комплекса на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы |
| Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы | Администрация Большеулуйского района Красноярского края |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Финансово экономическое управление Администрации Большеулуйского района, Администрация Большеулуйского района Красноярского края |
| Цель и задачи подпрограммы | развитие транспорта Большеулуйского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения района в транспортных услугах. Для реализации цели необходимо решение следующих задач: - развитие рынка транспортных услуг района и повышение эффективности его функционирования |
| Целевые индикаторы | транспортная подвижность; объем субсидий на 1 пассажира; 419,86 руб./пасс объем субсидий на 1 км; 15,22 тыс.руб./км доля льготных поездок в общем объеме перевозок |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | - Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 57874,04 тыс. рублей, из них: - в 2014 году – 6 380,3 тыс. рублей; - в 2015 году – 6314,64 тыс. рублей; в 2016 году – 8097,80 тыс. рублей; в 2017 году – 11808,10 тыс. рублей. в 2018 году – 8424,40 тыс. рублей. в 2019 году – 8424,40 тыс. рублей. в 2020 году – 8424,40 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Финансово экономическое управление Администрации Большеулуйского района. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В Большеулуйском районе транспорт является важнейшей составной частью социальной инфраструктуры. Система транспортных коммуникаций является условием территориальной целостности района, единства его экономического пространства.

Учитывая, что основной объем пассажиропотока приходится на автомобильный транспорт отдельно следует выделить проблему физического
и морального износа подвижного состава общественного транспорта.

В настоящее время в Красноярском крае и  России в целом сложились объективные предпосылки для ускоренного развития автомобильного транспорта. Возросло его влияние на развитие социально-экономической сферы страны.

Факторы, позволяющие делать прогнозы роста развития автомобильного транспорта:

- Большинство населенных пунктов страны не имеют альтернативного вида сообщения.

2. Объективные преимущества автомобильного транспорта – скорость, гибкость, мобильность, надежность, перевозка по принципу «от двери к двери».

3. Вспомогательная роль автомобильного транспорта при развитии магистральных перевозок железнодорожным и воздушным транспортом.

Важнейшая роль в обеспечении социально-политической и экономической стабильности общества принадлежит автобусному транспорту, с помощью которого осуществляется более 52% всех пассажирских перевозок страны, более 90% перевозок в Красноярском крае, более 75 % перевозок в Большеулуйском районе. В настоящее время автобусный транспорт является единственным видом пассажирского транспорта для большинства жителей сельских территорий.

Большеулуйскому району, как муниципальному образованию Российской Федерации, присущи все тенденции развития, особенности и проблемы, существующие в автотранспортной отрасли.

Основными проблемами автомобильного транспорта в Большеулуйском районе являются:

1. Низкий технический уровень автобусов и высокая степень
их изношенности, что влечет за собой высокие издержки отрасли.

2. Низкий уровень безопасности дорожного движения.

Основная проблема заключается в том, что в настоящее время износ автобусного парка составляет 37 %, что делает его эксплуатацию фактически невозможной. При этом, в настоящее время полностью самортизировано       37,5 % автобусов. В период 2014-2020 годов подлежит списанию 25 % существующего автобусного парка по причине непригодности для дальнейшей эксплуатации.

В связи с этим приобретение новых автобусов – необходимое условие для поддержания транспортной отрасли района.

Невозможность эффективного решения указанной проблемы в ближайшее время за счет использования действующих механизмов обусловлена низким размером дохода, получаемого в результате производственно-хозяйственной деятельности предприятий, а также недостаточным финансированием из краевого и местных бюджетов, что не позволяет аккумулировать средства для приобретения нового подвижного состава.

Необходимость решения проблемы обновления автобусов также обозначена на федеральном уровне.

Для обеспечения транспортной доступности жителей района реализуются следующие мероприятия:

- субсидирование перевозок по маршрутам с низкой интенсивностью пассажиропотока и в связи с государственным регулированием тарифов на  автомобильный транспорт;

Снижение уровня безработицы будет способствовать увеличению числа поездок в рабочих целях.

Для решения вышеуказанных проблем, а также с целью развития транспорта Большеулуйского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения района в транспортных услугах в ближайшей перспективе планируется решить следующие задачи:

1. Развитие рынка транспортных услуг Большеулуйского района и повышение эффективности его функционирования.

2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
на территории Большеулуйского района для отдельных категорий граждан.

В рамках первой задачи предполагается создание условий, обеспечивающих равный доступ операторов транспортных услуг к транспортной инфраструктуре.

На автомобильном транспорте запланировано предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта Большеулуйского района на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным маршрутам.

В рамках второй задачи предусматривается реализация следующих мер:

компенсация расходов транспортных организаций, связанных
с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету, социальной карте (в том числе временной) и единой социальной карте (в том числе временной) Красноярского края для проезда на всех видах пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии − междугородных (внутрирайонных) маршрутов по территории края детям школьного возраста из многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя (лица, их заменяющие) – инвалиды, неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее) – инвалид.

Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли характеризуются целевыми индикаторами выполнения подпрограммы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и сбалансированное решение основных задач:

консолидация средств для реализации приоритетных направлений развития транспортного комплекса Большеулуйского района;

эффективное целевое использование средств районного бюджета в соответствии с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы;

системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях, наличие нескольких вариантов решения проблем;

оценка потребностей в финансовых средствах;

оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов;

К компетенции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий относятся:

разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;

разработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации программных мероприятий;

определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных и внебюджетных источников;

подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы.

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов.

Финансово экономическое управление Администрации Большеулуйского района, как исполнитель подпрограммы, осуществляет:

планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их выполнения;

общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других федеральных и региональных государственных программ, муниципальных программ;

мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы
и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы;

внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Большеулуйского района.

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации организационных, экономических, правовых механизмов, представленных в следующих нормативных правовых актах:

Закон Красноярского края от 07.12.2001 № 16-1639 «О предоставлении субсидий на компенсацию расходов организациям автомобильного пассажирского транспорта»;

постановление Правительства Красноярского края от 27.04.2010 
№ 223-п «О льготном проезде отдельных категорий граждан в общественном транспорте»;

порядки предоставления и возврата субсидий, соглашения между исполнителем (соисполнителем) подпрограммы и заказчиком по расходованию средств районного бюджета, порядки предоставления и расходования средств районного бюджета на компенсацию части потерь в доходах организаций транспорта, утверждаются постановлениями Правительства Красноярского края. Кроме того, Правительством Красноярского края ежегодно утверждаются нормативы субсидирования и размеры субсидий на компенсацию расходов транспортных организаций.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет Финансово экономическое управление Администрации Большеулуйского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Характеристика целевых индикаторов подпрограммы, оценивающих социально-экономический эффект от ее реализации, представлена ниже.

Увеличение пассажирооборота и количества перевезенных пассажиров 
на период действия подпрограммы запланировано с учетом продления существующих маршрутов, увеличения количества рейсов на действующих маршрутах.

Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития транспорта в районе, а также экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 1.

Подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на изменение состояния окружающей среды.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Объем финансирования подпрограммы составит  57874,04  тыс. рублей, в том числе: 2014 год –6 380,3 тыс. рублей, 2015 год –6314,64 тыс. рублей,  2016 год –8097,80 тыс. рублей, 2017 год – 11808,10  тыс. рублей, 2018 год – 8424,40  тыс. 2019 год – 8424,40  тыс. в 2020 году – 8424,40  тыс. рублей.

- Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие транспортной системы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения |  | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель: Развитие транспорта Большеулуйского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей население района в транспортных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей) (автомобильный транспорт) | поездок / чел. |  | Статистическая информация | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 1.2 | Объем субсидий на 1 пассажира (автомобильный транспорт) | руб./пасс |  | Информация отдела экономического планирования | 102,96 | 107,74 | 392,14 | 419,86 | 204,47 | 214,70 | 214,70 |
| 1.3 | Объем субсидий на 1 км (автомобильный транспорт) | тыс.руб./км |  | Информация отдела экономического планирования | 13,23 | 66,48 | 13,68 | 15,22 | 17,05 | 17,90 | 17,90 |
| 1.4 | Задача 2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Большеулуйского района для отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Доля льготных поездок в общем объеме перевозок | % |  | Информация отдела экономического планирования | 12,3 | 12,4 | 8,0 | 7,7 | 3,56 | 5,0 | 5,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | прошлый финансовый год | прошлый финансовый год | прошлый финансовый год | отчётный финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период 2014-2020 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограма "Развитие транспортного комплекса " на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: развитие транспорта Большеулуйского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения Большеулуйского района в транспортных услугах |  | Х | Х | Х | Х | 6 380,30 | 6 314,64 | 8 097,80 | 11 808,10 | 8 424,40 | 8 424,40 | 8424,4 | 57 874,04 |  |
| Задача 1. Развитие рынка транспортных услуг Большеулуйского раойна и повышение эффективности его функционирования |  | 111 | Х | Х | Х | 6 380,30 | 6 314,64 | 8 097,80 | 11 808,10 | 8424,4 | 8424,4 | 8424,4 | 57 874,04 |  |
| 1.1 Субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и востановления платёжеспособности муниципального унитарного предприятия "Сигнал" | Администрация Большеулуйского района Красноярского края | 111 | 0408 | 1220077720 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 |  |
| 1.2. Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта района на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным, пригородным и междугородним (внутрирайонным) маршрутам |  | 111 | 0408 | 1220001 | 810 | 6 380,30 | 6 314,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 694,94 |  |
|  |  | 111 | 0408 | 1220000010 | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 8 097,80 | 9 958,10 | 8424,4 | 8424,4 | 8424,4 | 43 329,10 |  |

- Приложение  № 5  к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы

- Большеулуйского      района

- Красноярского края»

- ПОДПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

- 1. Паспорт

- подпрограммы « Безопасность дорожного движения

- в Большеулуйском районе Красноярского края»

| - Наименование подпрограммы | - «Повышение безопасности дорожного движения в Большеулуйском районе Красноярского края» на 2014-2020 годы (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - «Развитие транспортной системы Красноярского края» на 2014-2020 годы |
| - Ответственный исполнитель программы | МКУ «Служба заказчика» |
| - Цель и задачи подпрограммы | - целью подпрограммы является: - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. Для реализации цели необходимо решение следующих задач: - 1. обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении; - 2. развитие системы организации движения и повышение безопасности в дорожных условиях при пассажирских и школьных перевозках; |
| - Целевые индикаторы | - Снижение числа лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 - количество детских учреждений (школ), вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 «Дети») повысится с 8 в 2012 году до 12 в 2020; |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2014-2020 годы |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей | - Объем финансирования всего – 1400,18 тыс. рублей, - в том числе по годам: - в 2014 году – 249,80 тыс. рублей - в 2015 году – 72,82 тыс. рублей - в 2016 году – 320,56 тыс. рублей - в 2017 году – 295,40 тыс. рублей - в 2018 году - 291,00 тыс. рублей - в 2019 году - 85,30тыс. рублей - в 2020 году - 85,30тыс. рублей - в том числе за счет краевого бюджета: 780,66 - в 2014 году – 46,8 тыс. рублей - в 2015 году – 0,00 тыс. рублей - в 2016 году – 234,96 тыс. рублей - в 2017 году – 207,90 тыс. рублей - в 2018 году – 291,00 тыс. рублей - в 2019 году – 0,00 тыс. рублей - в 2020 году – 0,00 тыс. рублей - в том числе за счет районного бюджета: 704,82 - в 2014 году – 203,00 тыс. рублей - в 2015 году – 72,82 тыс. рублей - в 2016 году – 85,60 тыс. рублей - в 2017 году – 87,50тыс. рублей - в 2018 году – 85,30тыс. рублей - в 2019 году – 85,30тыс. рублей - в 2020 году – 85,30тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - Администрация Большеулуйского района Красноярского края; - Финансово экономическое управление Администрации Большеулуйского района. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

  - Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Одной из самых острых социально-экономических проблем является высокая аварийность на автомобильных дорогах.

В условиях быстрого роста численности автопарка и интенсивности движения на дорогах, учитывая увеличение правонарушений, связанных 
с управлением транспортом в состоянии опьянения, нарушения скоростного режима движения, происшествий по вине пешеходов, пренебрежения 
к требованиям Правил дорожного движения, необходимо обеспечить реализацию Федерального закона от 10.11.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Согласно указанному Закону основной задачей государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения является охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита 
их прав и законных интересов, а также защита интересов общества 
и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), снижения тяжести их последствий.

Сложная обстановка с аварийностью потребовала выработки 
и реализации мероприятий, направленных на снижение уровня смертности и травматизма от ДТП населения, и обеспечения роста безопасности и благополучия граждан Большеулуйского района Красноярского края.

Комплекс мер по сокращению аварийности и снижению травматизма 
на дорогах Большеулуйского района Красноярского края, реализованный на протяжении ряда последних лет в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в Большеулуйском районе Красноярского края» на 2011 - 2013 годы, привел к заметным позитивным сдвигам. Так, несмотря на сохраняющуюся тенденцию ежегодного увеличения автопарка района (в 2012 году прирост составил 3 % к уровню 2011 года) количество  лиц, погибших в ДТП в 2012 году, осталось на уровне по сравнению с 2011 годом и составило  1  человек.

  - Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является:

сокращение смертности от ДТП.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач (приложение № 1):

1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

Мероприятия по данному направлению предусматривают:

обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах;

создание условий безопасного участия детей в дорожном движении.

2.Развитие системы организации движения и повышение безопасности  в дорожных условиях при пассажирских и школьных перевозках.

Мероприятия по данному направлению предусматривают:

снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, в том числе с участием пешеходов, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения.

Реализация мероприятий программы рассчитана на 7 лет с 2014 по 2020 год:

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

транспортный риск снижение числа лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях количество детских учреждений (школ), вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 «Дети)

- Ожидаемая динамика результатов реализации подпрограммы:

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1.

  - Механизм реализации подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

Администрация Большеулуйского района Красноярского края.

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют:

организацию выполнения мероприятий подпрограммы за счет средств районного и  краевого бюджета;

подготовку предложений по корректировке подпрограммы;

подготовку предложений по совершенствованию механизма реализации подпрограммы.

Главным распорядителем и исполнителем бюджетных средств по пункту 1.1 мероприятий подпрограммы является отдел образования Администрации Большеулуйского района Красноярского края.

Главным распорядителем и исполнителем по 1.2 мероприятий подпрограммы является Администрация Большеулуйского района.

Средства краевого бюджета на реализацию пунктов 1.2 мероприятий подпрограммы на приобретение и установку дорожных знаков(1.23 «Дети на пленке алмазного типа»), на автодорогах местного значения предоставляются в форме субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Субсидии, предусмотренные пунктами 1.2 мероприятий подпрограммы, выделяются муниципальным образованиям Красноярского края при наличии софинансирования из средств местного бюджета в размере не менее 20 процентов от суммы субсидии.

  - Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления подпрограммой осуществляется Администрацией Большеулуйского района  Красноярского края.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств районного и краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется

- Администрацией Большеулуйского района,

- Финансово экономическое управление Администрации Большеулуйского района,

  - Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения целевых индикаторов.

В результате достижения целевых индикаторов в период 
с 2014 по 2019 год планируется сократить количество погибших в результате ДТП.

  - Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

  - Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

- Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного и краевого бюджета.

- Объем финансирования всего – 1400,18   тыс. рублей,

- в том числе по годам:

- в 2014 году –  249,80 тыс. рублей

- в 2015 году –  72,82 тыс.   рублей

- в 2016 году –  320,56 тыс. рублей

- в 2017 году –  295,40 тыс. рублей

- в 2018 году –  291,00 тыс. рублей

- в 2019 году –  85,30 тыс. рублей

- в 2020 году –  85,30 тыс. рублей

- в том числе за счет краевого бюджета:

- в 2014 году –  46,8 тыс. рублей

- в 2015 году –  0,00 тыс. рублей

- в 2016 году –  234,96 тыс. рублей

- в 2017 году –  207,90 тыс. рублей

- в 2018 году –  205,70 тыс. рублей

- в 2019 году –  85,30 тыс. рублей

- в 2020 году –  85,30 тыс. рублей

- в том числе за счет районного бюджета:

- в 2014 году –  203,00 тыс. рублей

- в 2015 году –  72,82 тыс. рублей

- в 2016 году –  85,60 тыс. рублей

- в 2017 году –  87,50 тыс. рублей

- в 2018 году –  85,30 тыс. рублей

- в 2019 году –  85,30 тыс. рублей

- в 2020 году –  85,30 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Большеулуйском районе Красноярского края» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | прошлый финансовый год | прошлый финансовый год | прошлый финансовый год | отчётный финансовый год | очередной финансовый год | первыйгод планового периода | второй год планового периода |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель подпрограммы: сокращение смертности от дорожно - транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение числа лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | РЭО О ГИБДД межмуниципального отдела МВД России (Ачинский) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 "Дети") | шт | отдел образования | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае» Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | прошлый финансовый год 2014 год |  | прошлый финансовый год 2016 | отчётный финансовый год 2017 | очередной финансовый год 2018 | первый год планового периода 2018 | второй год планового периода 2019 |  | Итого на период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 12 | 13 |
| Муниципальнная программа Большеулуйского района Красноярского края «Развитие транспортной системы Большеулуйского района Красноярского края» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Большеулуйском районе Красноярского края» на 2014 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении |  | Х | Х | Х | Х | 249,80 | 72,82 | 320,56 | 295,40 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 1279,78 |  |
| 1.1. Проведение мероприятий, конкурсов, векторин, направленных на обучение детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на проезжей части | отдел образованияАдминистрации Большеулуйского района | 137 | 0709 | 1230001 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | включено в мероприятие по укреплению дисциплины участников дорожного движения 12 школ 560 человек |
| 1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей | Финансово экономическое управление Администрации Большеулуйского района | 094 | 0409 | 1237491 | 520 | краевой бюджет - 46,8 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет - 46,8 | Установка восьми дорожных знаков на четырех участках |
| 1.3. субсидия на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | 094 | 0409 | 1237491 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Финансово экономическое управление Администрации Большеулуйского района | 094 | 0409 | 1230074920 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 232,80 | 205,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2.Развитие системы организации движения и повышение безопасности в дорожных условиях при пассажирских и школьных перевозках | Администрация Большеулуйского района | 111 | 0408 | 1230003 | 520 | 203,00 | 72,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,82 |  |
| 2.1. Обслуживание спутниковой системы ГЛОНАСС |  | 111 | 0408 | 1230000030 | 240 | 0,00 | 0,00 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | 511,80 | Обеспечение постоянного контроля 14 автобусов на маршруте движения |
| 2.2. Сибсидия на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края"Развитие ртанспотртной системы" | Администрация Большеулуйского района | 111 | 0702 | 1230073980 | 240 | 0,0 | 0,0 | 2,16 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,36 |  |
| 2.3.Софинансирование сибсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края"Развитие ртанспотртной системы" | Администрация Большеулуйского района | 111 | 0702 | 1230000040 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,30 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,50 |  |