**Приложение № 1**

**к Постановлению Администрации Новоеловского сельсовета**

**от 03.02.2021 № 09-п**

**Приложение № 1**

**к Постановлению администрации**

**Новоеловского сельсовета**

**от 11.11.2019 г. 30-п**

Паспорт муниципальной программы

"Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства "

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | "Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства" |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,- Постановление администрации Новоеловского сельсовета от 07.11.2019 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новоеловского сельсовета, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Новоеловского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Новоеловского сельсовета |
| Перечень подпрограмм  | 1) «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета»,2) «Содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Новоеловского сельсовета». 3) «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».4) Содержание и благоустройство мест захоронения, расположенных на территории Новоеловского сельсовета5) Отдельные мероприятия. |
| Цель муниципальной программы | Повышение общего уровня благоустройства территории и уровня жизни населения Новоеловского сельсовета |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация благоустройства населенных пунктов Новоеловского сельсовета,2. Содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Новоеловского сельсовета,3. Содержание и благоустройство мест захоронений, расположенных на территории Новоеловского сельсовета,4.Обеспечение условий реализации муниципальной программы. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2022 годы |
| Перечень целевых показателей программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации | Приложения 1 и 2 к паспорту |
|  Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем финансирования на 2018 – 2022 годы составит – 27856,70 тыс. рублей, из них:за счет средств федерального бюджета – 56,25 тыс. рублей;за счет средств краевого бюджета – 5301,05 тыс. рублей;за счет средств бюджета Новоеловского сельсовета – 22363,40 тыс. рублей(согласно приложению 3) |
|  | 2018 год – 4942,30 тыс. рублей, из них:за счет средств краевого бюджета – 1301,70 тыс. рублей;за счет средств бюджета Новоеловского сельсовета – 3640,60 тыс. рублей |
|  | 2019 год – 5405,50 тыс. рублей, из них:за счет средств федерального бюджета – 56,25 тыс. рублей;за счет средств краевого бюджета – 1688,25 тыс. рублей;за счет средств бюджета Новоеловского сельсовета – 3661,00 тыс. рублей |
|  | 2020 год – 6753,70 тыс. рублей, из них:за счет средств краевого бюджета – 1311,10 тыс. рублей;за счет средств бюджета Новоеловского сельсовета – 5442,60 тыс. рублей |
|  | 2021 год – 4978,90 тыс. рублей, из них:за счет средств бюджета Новоеловского сельсовета – 4978,90 тыс. рублей |
|  | 2022 год – 5776,30 тыс. рублей, из них:за счет средств краевого бюджет 1000,00 тыс. рублей;за счет средств бюджета Новоеловского сельсовета – 4776,30 тыс. рублей |
| Система организации контроля исполнения программы | Контроль над реализацией программы и целевым использованием выделенных средств осуществляет Администрация Новоеловского сельсовета. |

1. Краткая характеристика текущего состояния поселения

1.1. Муниципальное образование Новоеловский сельсовет включает в себя три населенных пункта с населением 959 человек, в том числе по населенным пунктам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Численность жителей |
| 1) | с. Новая Еловка | 680 |
| 2) | д. Александровка | 172 |
| 3) | д. Турецк | 107 |
|  | Всего: | 959 |

 В последние годы в поселении проводилась определенная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

 Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием, закрепленных территорий организации, расположенные на территории населенных пунктов поселения. Не проявляет необходимой активности в вопросах благоустройства придомовых территорий население.

 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

 Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

1.2. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов:

- в настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Новоеловского сельсовета. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

 Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

1.3. Характеристики проблем и качественного состояния отдельных элементов благоустройства.

1.3.1. Благоустройство населенных пунктов

 Санитарная очистка включает в себя очистку улиц и придомовых территорий населенных пунктов от мусора. В зимний период необходима очистка от снега и льда.

 В марте месяце должны проводиться работы по очистке и прокладыванию канав для стока талых вод (обращение граждан). Сметная стоимость этих работ составляет 180,63 тыс. руб.

 С 25 апреля по 25 мая проводится месячник по благоустройству во всех организациях, включающий в себя проведение субботников по очистке прилегающих территорий от мусора и листвы, вывоз мусора с придомовых территорий жилых домов.

 Для проведения работ по благоустройству в весенний период создаются до 2 временных рабочих мест для рабочих по благоустройству населенных пунктов по договору с Центром занятости населения. Все рабочие должны быть обеспечены инвентарем (лопаты, грабли, вилы) и защитными средствами (верхонки, перчатки, респираторы).

В целях бесперебойного обеспечения жителей населенных пунктов питьевой водой в штате администрации Новоеловского сельсовета состоят: электрик, 3 единицы слесаря водонапорных башен и 0,5 ставки слесаря по ремонту водопровода для обслуживания башен с. Новая Еловка, дер. Турецк. Их годовой фонд заработной платы составляет 1633,50 тыс. рублей.

 В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство и санитарную очистку населенных пунктов.

1.3.2. Содержание улично-дорожной сети дорог.

Общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования Новоеловский сельсовет составляет 14,93 км в составе 20 улиц и 8 переулков. 5,7 км (34 %) из них - в гравийно-щебёночном покрытии; 9,23 км (66 %) - в асфальтобетоном.

Содержание улично-дорожной сети администрации Новоеловского сельсовета предусматривает мероприятия по расчистке дорог в зимний период, уборке дорог в летний период, содержанию дорожных знаков. Основная задача летней уборки улиц заключается в скашивании травы с обочин. Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы по предотвращению снежно-ледяных образований. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог

 В целом непроезжих участков дорог – нет. Новое строительство и ремонт своевременно проводить не представляется возможным из-за недостатка бюджетных средств.

1.3.3. Наружное освещение.

 На территории сельсовета располагаются 12 трансформаторных подстанций, от которых подключены фонари (90 шт.) и линии уличного освещения, но на вновь выделенных под строительство земельных участках уличное освещение отсутствует.

70 % освещения улиц осуществляется устаревшими светильниками РКУ 250, имеющими низкий КПД и в большинстве случаев, давно выработавшими свой ресурс. Необходимо выполнить реконструкцию данных уличных осветительных сетей с заменой 50 шт. светильников РКУ 250 на экономичные, экологически безопасные светодиодные энергосберегающие прожектора мощностью 50-70 Вт и установить еще 12 шт. светильников на улице, где выделены земельные участки под строительство.

 В период с 2010-2015 года выполнены мероприятия по переоборудованию 12 ТП: на автоматический режим работы и установку приборов учета потребления электроэнергии.

 Сеть наружного освещения требует постоянного текущего ремонта, замены вышедших из строя элементов. В рамках мероприятий по энергосбережению необходимо провести замену устаревших светильников на новые, экономичные. Таким образом, проблема заключается в поддержании имеющегося освещения в рабочем состоянии, его модернизации и строительстве нового на улицах муниципального образования.

1.3.4. Содержание мест захоронения.

 На территории Новоеловского сельсовета имеется 3 кладбища общей площадью 2 га. Два из них в деревянном, одно из которых ограждено частично, одно в металлическом ограждении. Территория кладбищ нуждается в своевременной очистке от мусора, вырубки деревьев, скашивании травы.

1.3.5. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)

 Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов (далее - ТБО), объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения и охраны окружающей среды.

 Потребность в контейнерах для временного складирования ТБО Новоеловского сельсовета составляет 60 шт. На согласование для выбора места под контейнерные площадки требуется 75 тыс. руб. Для изготовления контейнеров и оборудование площадок для них требуется еще около 100,00 тыс. руб. дополнительных средств.

Необходимые денежные средства должны быть учтены при формировании бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

1.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

 Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

 Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Новоеловского сельсовета:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Новоеловского сельсовета;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации,

целевые индикаторы и показатели программы

 При реализации муниципальной программы требуется решить ряд поставленных задач:

 1. Организация благоустройства населенных пунктов Новоеловского сельсовета,

 2. Содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Новоеловского сельсовета»,

 3. Обеспечение условий реализации муниципальной программы,

 4. Благоустройство и содержание мест захоронения, расположенных на территории Новоеловского сельсовета

 5. Отдельные мероприятия.

Срок реализации программы – с 2018 по 2020 год включительно.

Перечень целевых индикаторов и показателей приведен в приложениях 1 и 2 к паспорту программы.

3. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

 Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм за счет средств бюджета Новоеловского сельсовета.

Главным распорядителем средств подпрограммы является администрация Новоеловского сельсовета.

Достижение поставленных целей будет осуществляться путем:

- проведения открытых аукционов, запросов котировок для заключения муниципальных контрактов на выполнение определенных объемов работ победителями торгов;

- заключения прямых договоров с подрядными организациями и физическими лицами на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей в квартал;

- создания временных рабочих мест рабочим по благоустройству по договору с центром занятости населения для проведения необходимых работ.

4. Перечень подпрограмм

 В составе программы осуществляется реализация следующих подпрограмм:

 1) «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета»,

 2) «Содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Новоеловского сельсовета»,

 3) «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»,

 4) «Благоустройство и содержание мест захоронений, расположенных на территории Новоеловского сельсовета»,

 5) Отдельные мероприятия.

5. Оценка эффективности социально-экономических и

экологических последствий от реализации Программы

 В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Новоеловский сельсовет.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

 Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

 - процент соответствия объектов внешнего благоустройства (автодорог, тротуаров, газонов, озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

 - процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

 - процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

 - уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

 - уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием, сетями наружного освещения, детскими игровыми и спортивными площадками).

 Приложение № 2

к Постановлению Администрации Новоеловского сельсовета

от 03.02.2021 № 09-п

Приложение № 3

к муниципальной программе «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета,

содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Новоеловского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов(тыс. руб.), годы |
|
|  Очеред ной финансо вый год | Очеред ной финансо вый год | Текущий финансовый год | Первый год планового периода | торой год планового периода  | Итого на период |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа |  «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 4942,30 | 5405,50 | 6753,70 | 4978,90 | 5776,30 | 27856,70 |
| в том числе: |  |   |   |  |   |   |
| федеральный бюджет |  |  56,25  |   |  |   | 56,25  |
| краевой бюджет | 1301,70  | 1688,25 | 1311,10  |  | 1000,0  | 5301,05 |
| внебюджетные источники |  |   |   |  |   |   |
| бюджеты муниципальных образований | 3640,60 | 3661,00 | 5442,60 | 4978,90 | 4776,30 | 22499,40 |
| юридические лица |  |  |   |  |   |   |
| Подпрограмма 1 |   «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета  | Всего | 3013,20 | 2409,40 | 1913,80 | 1800,00 | 2597,40 | 11733,80 |
| в том числе: |  |   |   |  |   |   |
| федеральный бюджет |  |   |   |  |   |   |
| краевой бюджет | 1166,70  | 823,90 | 181,0  |  | 1000,0  | 3171,60  |
| внебюджетные источники |  |   |   |  |   |   |
| бюджеты муниципальных образований | 1846,50 | 1585,50 | 1732,80 | 1800,00 | 1597,40 | 8562,20 |
| юридические лица |  |   |   |  |   |   |
| Подпрограмма 2 | "Содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Новоеловского сельсовета  | Всего | 330,10 | 391,70 | 1971,90 | 634,30 | 634,30 | 3962,30 |
| в том числе: |  |   |   |  |   |   |
| федеральный бюджет |  |   |   |  |   |   |
| краевой бюджет |  |   |  1089,00 |  |   | 1089,00  |
| внебюджетные источники |  |   |   |  |   |   |
| бюджеты муниципальных образований | 330,10  | 391,70 | 882,9 | 634,30 | 634,30 | 2873,3 |
| юридические лица |  |   |   |  |   |   |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Всего | 1544,00 | 2454,30 | 2731,90 | 2449,60 | 2449,60 | 11629,40 |
| в том числе: |  |   |   |  |   |   |
| федеральный бюджет |  |   |   |  |   |   |
| краевой бюджет |  135,0 | 845,6 |  |  |   | 980,6 |
| внебюджетные источники |  |   |   |  |   |   |
| бюджеты муниципальных образований | 1409,00 | 1608,7 | 2731,90 | 2449,60 | 2449,60 | 10648,80 |
| юридические лица |  |   |   |  |   |   |
| Подпрограмма 4 | Содержание и благоустройство мест захоронения на территории Новоеловского сельсовета | Всего | 20,00  | 115,10  | 101,10 | 60,00 | 60,00 | 356,20 |
| в том числе: |  |   |   |  |   |   |
| федеральный бюджет |  | 56,25  |   |  |   | 56,25  |
| краевой бюджет |  | 18,75  |  41,1 |  |   | 59,85  |
| внебюджетные источники |  |   |   |  |   |   |
| бюджеты муниципальных образований | 20,00  | 40,10  | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 240,10 |
| юридические лица |  |   |   |  |   |   |
| Отдельные мероприятия |   | Всего | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 175,00 |
| в том числе: |  |   |   |  |   |   |
| федеральный бюджет |  |   |   |  |   |   |
| краевой бюджет |  |   |   |  |   |   |
| внебюджетные источники |  |   |   |  |   |   |
| бюджеты муниципальных образований | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 175,00 |
| юридические лица |  |   |   |  |   |   |
| Мероприятие 1  | Мероприятия, направленные на повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы  | Всего | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 175,00 |
| в том числе: |  |   |   |  |   |   |
| федеральный бюджет |  |   |   |  |   |   |
| краевой бюджет |  |   |   |  |   |   |
| внебюджетные источники |  |   |   |  |   |   |
| бюджеты муниципальных образований | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,0 | 35,00 | 175,00 |
| юридические лица |  |   |   |  |   |   |

 Приложение 3

к Постановлению Администрации Новоеловского сельсовета

от 03.02.2021 № 09-п

Приложение 6

к муниципальной программе «Благоустройство территории

Новоеловского сельсовета, содержание и развитие

объектов жилищно-коммунального хозяйства »

 ПАСПОРТ подпрограммы 3

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма  | «Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» |
| Муниципальный заказчик– координатор подпрограммы | АдминистрацияНовоеловского сельсовета |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | АдминистрацияНовоеловского сельсовета |
| Цель и задачи подпрограммы  | Цель: создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочийЗадача: - исполнение муниципальных функций в сфере благоустройства территории и объектов водоснабжения населенных пунктов |
| Целевые индикаторы | - доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 100% ежегодно; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования за счет средств бюджета Новоеловского сельсовета на 2018 -2022 годы составит – 11629,40 тыс. рублей, в том числе в разбивке по годам:средства краевого бюджета -  980,60 тыс. рублей:в 2018 году -  135,00 тыс. рублей;в 2019 году – 845,60 тыс. рублей;средства местного бюджета – 10648,80 тыс. рублей по годам:2018 год – 1409,00 тыс. рублей,2019 год – 1608,70 тыс. рублей,2020 год - 2731,90 тыс. рублей,2021 год - 2449,60 тыс. рублей;2022 год - 2449,60 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль над реализацией и исполнением подпрограммы осуществляет администрация Новоеловского сельсовета.Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляет финансово-экономическое управление Администрации Большеулуйского района |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общей проблемы территории и обоснование необходимости разработки подпрограммы

 Благоустройство территории Новоеловского сельсовета, являясь одной из главных задач местного самоуправления, обеспечивает население Новоеловского сельсовета условиями для безопасного, комфортного, соответствующего санитарным и экологическим нормам, проживания.

 Основными показателями, характеризующими сферу благоустройства, являются уровень протяженности и качества улично-дорожной сети населенных пунктов, процент освещенных улиц, своевременная вывозка ТБО, санитарная очистка населенных пунктов от мусора, водоснабжение населения.

 Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач муниципальной программы и предусматривает обеспечение условий реализации муниципальной Программы на уровне Новоеловского сельсовета в новых условиях.

 В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий органов исполнительной власти по:

1. Обеспечению водоснабжения, в том числе:

В целях бесперебойного обеспечения жителей населенных пунктов питьевой водой в штат администрации Новоеловского сельсовета введены три единицы слесаря водопровода для обслуживания водонапорных башен и одна единица слесаря аварийных работ для обслуживания и ремонта колонок в с. Новая Еловка и д. Турецк.

1. Обеспечению благоустройства территории населенных пунктов, в том числе:

Для выполнения работ по обслуживанию и текущему ремонту линий уличного освещения в штате администрации Новоеловского сельсовета введена одна единица электрика.

Общий фонд заработной платы инфраструктуры составляет –

2711,9 тыс. руб.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью Подпрограммы является:

 - создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

 - повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере благоустройства территории населенных пунктов и обеспечения водоснабжения населения.

Срок выполнения программы 2018 – 2022 годы.

 Целевые индикаторы:

 - доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 100% ежегодно.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Новоеловского сельсовета.

Главным распорядителем средств подпрограммы является администрация Новоеловского сельсовета.

Учреждение осуществляет свои функции за счет средств бюджета Новоеловского сельсовета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль

над ходом ее выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется Главным исполнителем Подпрограммы – Администрацией Новоеловского сельсовета.

Контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Главный исполнитель – Администрация Новоеловского сельсовета.

Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляется контрольно-ревизионным органом Большеулуйского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере благоустройства населенных пунктов;

эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления по:

получению населением Новоеловского сельсовета воды питьевого качества;

обеспечению благополучного санитарного и экологического состоянию территории населенных пунктов Новоеловского сельсовета.

Все жители Новоеловского сельсовета смогут воспользоваться результатами реализации планируемых мероприятий в случае исполнения подпрограммы.

2.5.2. В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Для достижения поставленных целей и задач Подпрограммы необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Приобретение хозяйственного инвентаря защитных средств, расходных материалов для выполнения работ по благоустройству населенных пунктов своих обязанностей – в течение года;
2. Приобретение пиломатериала для ограждения территории мест захоронений;
3. Финансирование оплаты труда работников инфраструктуры – ежемесячно;

 4) Региональные выплата и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств  бюджета Новоеловского сельсовета.

Прогнозируемый объем финансирования на обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы составит - 11629,40 тыс. рублей, в том числе в разбивке по годам:

средства краевого бюджета -  980,60 тыс. рублей:

 2018 год -  135,00 тыс. рублей;

 2019 год – 845,60 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 10648,80 тыс. рублей по годам:

 2018 год – 1409,00 тыс. рублей;

 2019 год – 1608,70 тыс. рублей;

 2020 год - 2731,90 тыс. рублей;

 2021 год - 2449,60 тыс. рублей;

 2022 год - 2449,60 тыс. рублей.

В процессе реализации подпрограммы, прогнозируемые объемы финансовых средств, направляемых на ее реализацию, могут корректироваться.

Конкретные мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год, в пределах доходных возможностей бюджета поселения.

Приложение № 2

 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

(Тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый резуль-тат от реализации подпрограммного мероприятия(в натуральном выра жении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | отчет-ный финан-совый год | отчет-ный финан-совый год | текущий год планово-го периода | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Задача 1: исполнение муниципальных функций в сфере благоустройства территории и объектов водоснабжения населенных пунктов | Админи-страция Новоелов-ского сельсовета |  |  | 0130000000 |  | 1544,0 | 2454,3 | 2731,9 | 2449,6 | 2449,6 | 11629,4 |  |
| Мероприятие 1 Приобретение хозяйственного инвентаря защитных средств, расходных материалов для выполнения работ по благоустройству населенных пунктов | Админи-страция Новоелов-ского сельсовета | 813 | 0503 | 0130000010 | 240 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 65,0 |  |
| Мероприятие 2 Финансирование оплаты труда работников инфраструктуры | Админи-страция Новоелов-ского сельсовета | 813 | 0505 | 0130000020 | 110 | 721, 0 | 915,1 | 962,5 | 846,5 | 846,5 | 4291,6 |  |
| Мероприятие 3 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы  | Админи-страция Новоелов-ского сельсовета | 813 | 0505 | 0130010490 | 110 | 736,0 | 1 539,2 | 1749,4 | 1583,1 | 1583,1 | 7190,8 |  |
| Мероприятие 4 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы  |  Админи-страция Новоелов-ского сельсовета | 813 | 0505 | 0130010470 | 110 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  82,0 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС Администрация Новоеловского сельсовета |  |  |  |  |  | 1544,0 | 2454,3 | 2731,9 | 2449,6 | 2449,6 | 11629,4 |  |