Приложение

к муниципальной  программе  «Благоустройство территории

Новоникольского сельсовета, содержание

и развитие объектов инфраструктуры»

Подпрограмма

«Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Новоникольского сельсовета»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Новоникольский сельсовет Большеулуйского района Красноярского края |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Новоникольский сельсовет Большеулуйского района Красноярского края |
| Цель подпрограммы | Содержание объектов инфраструктуры в надлежащем состоянии для обеспечения населения качественными услугами |
| Задачи программы | Обеспечение надежности функционирования объектов водоснабжения |
| Целевые индикаторы | -Снижение аварийности водопроводных сетей |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Объемы и источники Финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 -2022 годах составляет-1350,9 тыс.руб.,из них бюджет Новоникольского сельсовета-1350,9 тыс.руб. в том числе по годам: 2020 год-660,9 тыс. рублей 2021 год-345,0 тыс. рублей 2022 год- 345,0 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1  Постановка общей проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

На территории Новоникольского сельсовета имеются две водокачки с водопроводной сетью протяженностью 5,0 км., в том числе ветхим (износ) более 65% -0,5 км.. Значительный уровень  износа основных производственных фондов, обусловлен принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии.

2.2  Основные цели и задачи, сроки реализации муниципальной подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности

Основным обоснованием выбора подпрограммных мероприятий является обеспечение создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере жизнеобеспечения населения;

Решение такого выбора подпрограммных мероприятий осуществляется Новоникольским сельсоветом в рамках подпрограммы «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Новоникольского сельсовета».

Целью подпрограммы является;

- Содержание объектов инфраструктуры в надлежащем состоянии для обеспечения населения качественными услугами.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- Обеспечение надежности функционирования объектов водоснабжения.

Срок реализации программы.

Целевые индикаторы и показатели результативности указаны в приложении № 1 подпрограммы «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Новоникольского сельсовета» .

2.3 Механизм реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями Подпрограммы, согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее – мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств бюджета является администрация Новоникольского сельсовета.

2.4 Управление подпрограммой, контроль за ходом её выполнения

Система управления подпрограммой направлена на достижения поставленных подпрограммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия.

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Новоникольского сельсовета. В его обязанности входит:

- координация деятельности по реализации мероприятий подпрограммы ,

- рассмотрение материалов о ходе реализации подпрограммы и по мере необходимости уточнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой объёмов финансирования.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является администрация Новоникольского сельсовета. Исполнитель несёт ответственность за своевременную и полную реализацию подпрограммных мероприятий и за достижения значений целевых индикаторов подпрограммы.

2.5 Оценка социально-экономического развития

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

- снижение аварийности на водопроводных сетях.

2.6 Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий с указанием объёма средств на их реализацию и ожидаемых результатов указан в приложении 2 подпрограммы «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории администрации Новоникольского сельсовета» .

2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Общий объем финансирования подпрограммы  в 2020 -2022 годах составляет-1350,9 тыс.руб.,из них бюджет Новоникольского сельсовета-1350,9 тыс.руб.

в том числе по годам:

2020 год - 660,9 тыс. рублей

2021 год – 345,0 тыс. рублей

2022 год – 345,0 тыс. рублей

Объём средств местного бюджета для финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке.