## Приложение 3

к постановлению администрации Большеулуйского

района от 17.03.2023 № 43-п

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий по сохранению материально-технических ресурсов на объектах и в населенных пунктах Большеулуйского района в период ледохода и половодья на реках района в 2023 году (мероприятия носят рекомендательный характер)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование мероприятий** | **Время**  **исполнения** | **Ответственные**  **исполнители** |
| 1. | Установить по опыту прошлых лет, места подтопления населенных пунктов и объектов паводковыми и талыми водами. | Февраль,  март  2023 г. | Главы сельсоветов |
| 2. | Обеспечить бесперебойную связь между населенными пунктами, комиссией по ЧС и оперативной группы района. | Март, апрель,  май 2023 г. | Начальник узла технической эксплуатации Большеулуйского районного узла связи, главы сельсоветов |
| 3. | Уточнить план возможной эвакуации населения подтапливаемых населенных пунктов, их размещение и маршрут эвакуации. | Март 2023 г. | Председатель эвакуационной комиссии района  Главы сельсоветов |
| 4. | При возникновении чрезвычайной ситуации, организовать подвоз продуктов питания в населенные пункты, для обеспечения не менее 2-х разового питания в сутки. | В течение 2-х часов после возникновения ЧС | Главы сельсоветов |
| 5. | Подготовить транспорт и плавсредства для эвакуации населения и животных, обеспечить в необходимом количестве горюче-смазочными материалами, кормами | До 01.04.2023 г. | Главы сельсоветов,  руководители: Бирилюсского филиала АО «Ачинское ДРСУ», МУП «Сигнал» |
| 6. | Обеспечить запас строительных материалов для ликвидации последствий паводка, опоры ЛЭП, телефонный кабель, электропровода, ПГС. | До 01.04.2023 г. | Главы сельсоветов, руководители: Бирилюсского филиала АО «Ачинский ДРСУ» , ООО «КоммунСстройСервис», ПАО «МРСК Сибири» «КрасноярскЭнерго» |
| 7. | Провести сходы граждан или поадресный обход, на которых разъяснить действия граждан и действия органов власти в паводковый период. | Март-апрель  2023 г. | Главы Сучковского и Берёзовского сельсоветов |
| 8. | Составить по фамильный список жителей населенных пунктов с указанием возраста, пола попадающих в зону подтопления, заявления с согласием или несогласием эвакуироваться в случае возникновения ЧС. | Март 2023 г. | Главы Сучковского и Берёзовского сельсоветов |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Большеулуйского района

от 17.03.2023 № 43-п

**Состав сил и средств РС ЧС на период паводка 2023 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состав сил и средств | | | | Резерв  ММТС |
| Наименование | Фамилия, |  | Техника (количество) | | |
| подразделения  (формирования)  ведомственная принадлежность | имя, отчество руководителя,  телефон | Личный  Состав бригад, чел. | Инженерные техника и транспортные средства | Плав.  Средства организаций | Подрывные  команды |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| Бирилюсский филиал АО  «Ачинское ДРСУ» | Мюльгаузен Евгений Константинович.  Тел.2-14-99 | 3 бриг.  12 чел. | 1-экскав.  1- погруз.  1- бульд.  1 -грейд.  3-грузовой автомобиль |  | - | ГСМ  ср-ва 1-й необходимости |
| ООО «КоммунСтройСервис» | Братковский Виктор Владимирович  Тел.2-20-88 | 2 бриг.  8 чел. | 1 – гусеничный трактор.  1 – экскаватор  1-автомобиль для подвоза воды  1 –д/генератор |  | - | ГСМ,  ср-ва 1-й необходимости |
| МУП «Сигнал» | Кочкин  Александр  Анатольевич  Тел. 2-15-77 | 1 бриг.  5 чел. | 2 – автобуса | - | - | ГСМ  Средства первой необходимости |
| КГБУЗ «Большеулуйская РБ» | Стоянова Ольга Ивановна  Тел. 2-11-54 | 2 бриг.  4 чел. | 2 – автомобиль УАЗ  2 – фельдшерская укладка | - | - | ГСМ, медикаменты |
| МО МВД России «Большеулуйское» | Бурляев Иван Михайлович  Тел. 2-15-02 | 8 чел. | 2- автомобиль УАЗ  2- рация | 1 лодка | - | ГСМ  Средства первой необходимости) |
| 32 ПСЧ 2ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю | Килин Дмитрий Алексеевич 2-11-01 | 2 расчёта  4 чел. | 2 спецавтомобиль АЦ-40 (ЗИЛ 131)  2- моб. р/стания | - | - | ГСМ Средства первой необходимой помощи) |

Приложение 5

к постановлению администрации Большеулуйского

района от 17.03.2023 № 43-п

**ПЛАН**

**эвакуации для временного отселения населения, пострадавшего**

**в период паводка 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Территория, попадающая в зону ЧС** | **Кол-во насел.**  **взрослые/дети** | **Место размещения** | **Способ эвакуации** | **Приме-чание** |
| 1. | с.Сучково | 66/14 | с.Сучково СДК, по родственникам | Лодки, автомобили повышенной проходимости |  |
| 2. | д.Симоново | 26/5 | с.Симоново  СДК, по родственникам | Лодки, автомобили повышенной проходимости |  |
| 3. | д.Секретарка | 23/2 | д.Секретарка (по родственникам) | Лодки, автомобили повышенной проходимости |  |
| 4. | д.Кумыры | 69/10 | СК (по родственникам) | Лодки, автомобили повышенной проходимости |  |

Приложение 6

к постановлению администрации Большеулуйского

района от 17.03.2023 № 43-п

**Противопаводковые мероприятия, объемы и источники финансирования на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий (финансирование) | Кол-во **литр./шт** | Стоимость тыс.руб. | Источник финансирования |
| 1. | Выделение финансовых средств на чернение льда |  | 80,0 | Районный бюджет |
| ИТОГО: |  | 80.0 |
| 2. | Выделение средств для фактических расходовприобретение ГСМ Сучковский с/с  Берёзовский с/с | 200  200 | 12,0  12,0 | Средства бюджетов поселений с последующим восстановлением из резервного фонда администрации района |
|  | ИТОГО: | 400 | 24,0 |  |
|  | ВСЕГО: | 400 | **104,0** |  |