Приложение № 1

к постановлению администрации

Большеулуйского сельсовета

от 13.11.2023 № 117

- Паспорт муниципальной программы

"Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета"

| Наименование муниципальной Программы | "Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета" |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - решение Большеулуйского сельского Совета депутатов от 29.11.2019 № 189 «Об утверждении Правил благоустройства территории Большеулуйского сельсовета»; - постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 04.09.2013 № 131 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского сельсовета, их формировании и реализации»; - распоряжение администрации Большеулуйского сельсовета от 11.10.2023 № 301-од «Об утверждении перечня муниципальных программ Большеулуйского сельсовета на 2024 год». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Большеулуйского сельсовета |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | - Подпрограмма «Обслуживание и текущий ремонт уличного освещения на территории Большеулуйского сельсовета» - Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета» - Подпрограмма «Обеспечение содержания мест захоронения на территории Большеулуйского сельсовета». - Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского сельсовета» - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» Отдельное мероприятие 1: Организация проведения оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Отдельное мероприятие 2: Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив |
| Цель муниципальной программы | Повышение общего уровня благоустройства территории и уровня жизни населения Большеулуйского сельсовета |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение безопасных условий для проживания граждан и безопасности движения автотранспортных средств на территории населенных пунктов Большеулуйского сельсовета - Обеспечение потребности населения в наличии мест захоронения и благоустройство этих мест на территории Большеулуйского сельсовета - Обеспечение благополучного санитарного состояния на территории Большеулуйского сельсовета - Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 год и плановый период 2025-2027 годов |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | Приложения 1 и 2 к паспорту |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем финансирования составит 84472,7 тыс.рублей, в том числе 71869,2 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского сельсовета, 6685,0 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района, 5663,7 тыс.рублей за счет краевого бюджета, 178,4 тыс.рублей за счет поступлений от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 76,4 тыс.рублей поступления от физических лиц, в том числе в разбивке по годам: - 2023 год – 22593,5 тыс.руб., в том числе - 15320,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета; - 1355,0 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района; - 5663,7 тыс.рублей за счет краевого бюджета; - 178,4 тыс.рублей за счет поступлений от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; - 76,4 тыс.рублей за счет поступлений от физических лиц; - 2024 год – 16495,0 тыс.руб., в том числе - 15162,5 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета; - 1332,5 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района; - 0,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета; - 2025 год – 15287,6 тыс.руб., в том числе - 13955,1 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета; - 1332,5 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района; - 0,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета; - 2026 год – 15048,3 тыс.руб., в том числе - 13715,8 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета; - 1332,5 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района; - 0,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета; - 2027 год – 15048,3 тыс.руб., в том числе - 13715,8 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета; - 1332,5 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района; - 0,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета. |
| Перечень объектов капитального строительства | Объекты капитального строительства в муниципальной программе не запланированы. |

- Приложение № 1

- к Паспорту муниципальной программы

- администрации Большеулуйского cельсовета

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

Муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измере-ния | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ЦЕЛЬ: Повышение общего уровня благоустройства территории и уровня жизни населения Большеулуйского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля населенных пунктов, на которых проводятся мероприятия по благоустройству | % | x | мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 | Задача 1. Обеспечение безопасных условий для проживания граждан и безопасности движения автотранспортных на территории населенных пунктов Большеулуйского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1.1. «Обслуживание и текущий ремонт уличного освещения на территории Большеулуйского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Доля освещенных улиц населенных пунктов в общей протяженности улиц | км | 0,11 | мониторинг | 46,7 | 47,2 | 47,7 | 48,2 | 48,7 |
|  |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.2. | Доля экономичных светильников с натриевыми лампами в общем количестве светильников | шт. | 0,07 | мониторинг | 850 | 870 | 890 | 910 | 930 |
|  |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.3. | Количества приборов учета потребления электроэнергии, установленных на ТП | шт | 0,06 | мониторинг | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
|  |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Подпрограмма 1.2. «Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Доля протяженности нового дорожного полотна населенных пунктов в общей протяженности дорог | км | 0,07 | мониторинг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | % |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измере-ния | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.1.2.2. | Доля протяженности дорожного полотна в щебеночном исполнении в общей протяженности дорог | км | 0,05 | мониторинг | 15,1 | 14,9 | 14,7 | 14,5 | 14,3 |
|  |  | % |  |  | 32,3 | 31,6 | 30,8 | 30,1 | 29,4 |
| 1.1.2.3. | Протяженность дорог населенных пунктов, на которых проводятся работы по содержанию | км | 0,11 | мониторинг | 46,7 | 47,2 | 47,7 | 48,2 | 48,7 |
|  |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение потребности населения в наличии мест захоронения и благоустройство этих мест на территории Большеулуйского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подпрограмма 2.1. «Обеспечение содержания мест захоронения на территории Большеулуйского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Площадь мест захоронений, на которой проводятся мероприятия по благоустройству | га | 0,04 | мониторинг | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
|  |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.1.2. | Увеличение площади огражденных мест захоронений | га | 0,04 | мониторинг | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
|  |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.1.3. | Обустройство воинских захоронений | шт. | 0,02 | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.1.4. | Установка мемориальных знаков | шт. | 0,02 | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.1.5. | Нанесение имен защитников Отечества на мемориальные знаки | шт. | 0,01 | мониторинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Задача 3. Обеспечение благополучного санитарного состояния на территории Большеулуйского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подпрограмма 3.1. «Прочие мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Количество населенных пунктов в которых проводится месячник по благоустройству | шт | 0,08 | мониторинг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.1.2. | Площадь мест несанкционированных свалок ТБО на которой проводятся мероприятия по обеспечению санитарного благополучия | га | 0,07 | мониторинг | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Подпрограмма 4.1. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе | % | 0,1 | мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение № 2

- к Паспорту муниципальной программы

- администрации Большеулуйского cельсовета

Целевые показатели на долгосрочный период

Муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансо-вый год | Теку-щий финан-совый год | первый год планового периода | Второй год плано-вого периода | Третий год плано-вого периода | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | ЦЕЛЬ: Повышение общего уровня благоустройства территории и уровня жизни населения Большеулуйского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Доля населенных пунктов, на которых проводятся мероприятия по благоустройству | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |