Приложение № 1

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории

Сучковского сельсовета,

содержание и развитие объектов

инфраструктуры»

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Благоустройство территории Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179.3 Бюджетного кодекса РФ, Постановление администрации Сучковского сельсовета № 104 от 15.09.2013 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, Сучковского сельсовета, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края. |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1.«Благоустройство территории Сучковского сельсовета» 2.«Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Сучковского сельсовета» 3. «Содержание и благоустройство мест захоронений на территории Сучковского сельсовета»4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»5. Отдельные мероприятия направленные на повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений |
| Цели муниципальной программы | Благоустройство населенных пунктов, содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Сучковского сельсовета.Содержание и благоустройство мест захоронений, расположенных на территории Сучковского сельсовета.Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
| Задачи муниципальной программы  | 1.Организация благоустройства населенных пунктов2.Содержание объектов инфраструктуры в надлежащем состоянии для обеспечения населения качественными услугами3. Содержание и благоустройство мест захоронений на территории Сучковского сельсовета4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы | 1. 1. Освещенность населенных пунктов 100%
2. 2. Уборки территории населенных пунктов от мусора 100 %

3. Безаварийная работа водопроводных сетей к 2025 году 4. Площадь мест захоронений, на которой проводятся мероприятия по благоустройству5. Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 100% ежегодно |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет:В 2023-2025 годах – 15143,0 тыс. рублейв том числе:средства местного бюджета – 13875,2 тыс. рублей по годам:в 2023 году – 6479,1 тыс. рублейв 2024 году – 3783,5 тыс. рублейв 2025 году – 3612,6 тыс. рублейсредства районного бюджета – 790,5 тыс. рублей по годам:в 2023 году – 263,5 тыс. рублейв 2024 году – 263,5 тыс. рублейв 2025 году – 263,5 тыс. рублейсредства краевого бюджета – 427,3 тыс. рублей по годам:в 2023 году – 427,3 тыс. рублейв 2024 году – 0,0 тыс. рублейв 2025 году – 0,0 тыс. рублейпоступления юридических лиц – 10 тыс. рублей по годам:в 2023 году – 10,0 тыс. рублейв 2024 году – 0,0 тыс. рублейв 2025 году – 0,0 тыс. рублейиные поступления – 40,0 тыс. рублейв 2023 году – 40,0 тыс. рублейв 2043 году – 0,0 тыс. рублейв 2025 году – 0,0 тыс. рублей |
| Перечень объектов капитального строительства  | Капитальное строительство на 2023-2025 годы не предусмотрено |

**1. Характеристика текущего состояния с указанием основных показателей муниципальной программы**

Муниципальное образование Сучковский сельсовет включает в себя четыре населенных пункта: с. Сучково, д. Симоново, д. Секретарка, д. Красновка. Площадь территории Сучковского сельсовета составляет 21537 га, площадь населенных пунктов составляет 2402746 кв.м.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как зоны отдыха, уличное освещение протяженностью 16.1 км, дороги и тротуары до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте, места захоронения требуют благоустройства. Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов, объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения и охраны окружающей среды.

На территории сельсовета имеются две водонапорные башни с водопроводной сетью протяженностью 4.79 км. Значительный уровень износа основных производственных фондов, обусловлен принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии.

**2. Приоритеты и цели социально - экономического развития муниципальной программы.**

Целью муниципальной программы является:

- Благоустройство населенных пунктов, содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Сучковского сельсовета

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Организация благоустройства населенных пунктов;

2. Содержание объектов инфраструктуры в надлежащем состоянии для обеспечения населения качественными услугами;

3. Содержание и благоустройство мест захоронений, расположенных на территории Сучковского сельсовета;

4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы.

**3. Механизм реализации муниципальной программы**

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, и отдельных мероприятий.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм и последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах программы.

**4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Конечный результат реализации мероприятий программы будет оценен на основании сбора и анализа информации о качественных и количественных показателях реализации услуг населению в соответствии с основными целевыми показателями данной программы, Приложение 1,2 к паспорту.

**5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий, сроки реализации и ожидаемых результатов**

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Сучковского сельсовета».

Срок реализации: 2023-2025 год.

Ожидаемые результаты:

-100% освещенность улично-дорожной сети населенных пунктов

 -Уборка территории населенных пунктов от мусора до 100 %

Подпрограмма 2 «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Сучковского сельсовета»

Срок реализации: 2023-2025 год.

Ожидаемые результаты:

- снижение аварийности водопроводных сетей до 0 к 2025 году

Подпрограмма 3 «Содержание и благоустройство мест захоронений на территории Сучковского сельсовета»

 Срок реализации: 2023-2025 год.

 Ожидаемые результаты:

- Содержание мест захоронений в чистоте и порядке.

 Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

Срок реализации: 2023-2025 год.

Отдельные мероприятия «Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений»

Срок реализации: 2023-2025 год.

**6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета**

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации программы представлена в приложении № 1 к программе.

**7. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности**

 Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не предусмотрена.

**8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы**

Общий объем финансирования программы составляет:

В 2023-2025 годах – 15143,0 тыс. рублей

в том числе:

средства местного бюджета – 13875,2 тыс. рублей

по годам:

в 2023 году – 6479,1 тыс. рублей

в 2024 году – 3783,5 тыс. рублей

в 2025 году – 3612,6 тыс. рублей

средства районного бюджета – 790,5 тыс. рублей

по годам:

в 2023 году – 263,5 тыс. рублей

в 2024 году – 263,5 тыс. рублей

в 2025 году – 263,5 тыс. рублей

средства краевого бюджета – 427,3 тыс. рублей

по годам:

в 2023 году – 427,3 тыс. рублей

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей

поступления юридических лиц – 10 тыс. рублей

по годам:

в 2023 году – 10,0 тыс. рублей

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей

иные поступления – 40,0 тыс. рублей

в 2023 году – 40,0 тыс. рублей

в 2043 году – 0,0 тыс. рублей

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, предоставлено в приложении № 2 к программе.

Приложение № 2

к муниципальной программе

 «Благоустройство территории

Сучковского сельсовета,

содержание и развитие объектов

инфраструктуры» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого на период |
| муниципальная программа | «Благоустройство территории Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | 0100000000 | Х | 7219,9 | 4047,0 | 3876,1 | 15143,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Сучковского сельсовета |  | Х | Х | Х | 7219,9 | 4047,0 | 3876,1 | 15143,0 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Сучковского сельсовета»  | всего расходные обязательства по подпрограмме | 816 | X | 0110000000 | X | 4107,1 | 1496,9 | 1326,0 | 6930,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Сучковского сельсовета |  | Х | Х | Х | 4107,1 | 1496,9 | 1326,0 | 6930,0 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 | «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Сучковского сельсовета»  | всего расходные обязательства  | 816 | X | 0120000000 | X | 263,5 | 280,0 | 280,0 | 823,5 |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Сучковского сельсовета |  | Х | Х | Х | 263,5 | 280,0 | 280,0 | 823,5 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| подпрограмма 3 | «Содержание и благоустройство мест захоронений на территории Сучковского сельсовета» | всего расходные обязательства | 816 | X | 0130000000 | X | 44,1 | 50,0 | 50,0 | 144,1 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Сучковского сельсовета |  | X | X | X | 44,1 | 50,0 | 50,0 | 144,1 |
|  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | всего расходные обязательства | 816 | X | 0140000000 | Х | 2241,9 | 2160,1 | 2160,1 | 6562,1 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Сучковского сельсовета |  |  |  |  | 2241,9 | 2160,1 | 2160,1 | 6562,1 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| отдельные мероприятия | «Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений» | всего расходные обязательства | 816 | 0503  | 0190000000 | Х | 563,3,0 | 60,0 | 60,0 | 683,3 |
| всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Сучковского сельсовета |  | X | X | X | 563,3,0 | 60,0 | 60,0 | 683,3 |
|  |  | X | X | X |  |  |  |  |

Глава Сучковского сельсовета Саяускене А.И.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Сучковского сельсовета,

содержание и развитие объектов

инфраструктуры» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Сучковского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов(тыс. руб.), годы |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
|  Муниципальная программа  | «Благоустройство территории Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»  | Всего  | 7219,9 | 4047,0 | 3876,1 | 15143,0 |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  | 427,3 | 0,0 | 0,0 | 427,3 |
| внебюджетные источники  | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| районный бюджет | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 790,5 |
| Бюджет Сучковского сельсовета  | 6479,1 | 3783,5 | 3612,6 | 13875,2 |
| юридические лица | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Сучковского сельсовета»  | Всего  | 4107,1 | 1496,9 | 1326,0 | 6930,0 |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 610,5 |
| бюджет Сучковского сельсовета  | 3903,6 | 1293,4 | 1122,5 | 6319,5 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 | «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Сучковского сельсовета»  | Всего  | 263,5 | 280,0 | 280,0 | 823,5 |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| бюджет Сучковского сельсовета  | 263,5 | 280,0 | 280,0 | 823,5 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| подпрограмма 3 | «Содержание и благоустройство мест захоронений на территории Сучковского сельсовета» | Всего | 44,1 | 50,0 | 50,0 | 144,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет(\*) |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| бюджет Сучковского сельсовета  | 44,1 | 50,0 | 50,0 | 144,1 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Всего | 2241,9 | 2160,1 | 2160,1 | 6562,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет(\*) |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| бюджет Сучковского сельсовета  | 2241,9 | 2160,1 | 2160,1 | 6562,1 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| отдельные мероприятия | «Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений» | Всего  | 563,3 | 60,0 | 60,0 | 683,3 |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  | 427,3 | 0,0 | 0,0 | 427,3 |
| внебюджетные источники  | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| районный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 |
| бюджет Сучковского сельсовета  | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 |
| юридические лица | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |

Глава Сучковского сельсовета Саяускене А.И

Приложение № 4

к подпрограмме «Благоустройство территории Сучковского сельсовета реализуемой в рамках муниципальной программы Сучковского сельсовета

**Подпрограмма 1**

**«Благоустройство территории Сучковского сельсовета»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории Сучковского сельсовета»  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Благоустройство территории Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края |
| Цель программы | Организация благоустройства населенных пунктов |
| Задачи подпрограммы | 1. Улучшение состояния территории населенных пунктов
 |
| Целевые индикаторы | 1. 100% освещенность улично-дорожной сети населенных пунктов 2. Уборка территории населенных пунктов от мусора до 100%3.Обеспечение санитарного благополучия в местах несанкционированных свалок ТБО |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Объекты и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет:в 2023-2025 годах – 6930,0 тыс. рублей, в том числе:средства местного бюджета – 6319,5 тыс. рублейпо годам:в 2023 году – 3903,6 тыс. рублей в 2024 году – 1293,4 тыс. рублейв 2025 году – 1122,5 тыс. рублейсредства районного бюджета – 610,5 тыс. рублейпо годам:в 2023 году – 203,5 тыс. рублейв 2024 году – 203,5 тыс. рублейв 2025 году – 203,5 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Сучковского сельсовета |

Муниципальное образование Сучковский сельсовет включает в себя четыре населенных пункта: с. Сучково, д. Симоново, д. Секретарка, д. Красновка, в них существуют зоны застройки частного сектора.

Площадь территории Сучковского сельсовета составляет 21537 га, площадь населенных пунктов составляет 2402746 кв.м.

Протяженность улично-дорожной сети с освещением -16.1 км.

 Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как зоны отдыха, уличное освещение, дороги и тротуары до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте, места захоронений требуют благоустройства. Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов (далее - ТБО), объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения и охраны окружающей среды.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без комплексной системы благоустройства территории невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении условий для жизни, деятельности и отдыха населения.

Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы, целевые индикаторы и показатели**

Целью подпрограммы является:

- организация благоустройства населенных пунктов

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение состояния территории населенных пунктов;

- выполнение мероприятий подпрограммы связанных с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства территории, создания условий проживания, приведут к снижению социальной напряженности населения.

Решение этих задач будет осуществляться администрацией Сучковского сельсовета в рамках муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Сучковского сельсовета»

Срок реализация подпрограммы 2023-2025 годы.

Целевые индикаторы и показатели результативности указаны в приложение №1 подпрограммы **«**Благоустройство территории Сучковского сельсовета»

**3**. **Механизм реализации подпрограммы**

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного и районного бюджета в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы)

Главным распорядителем средств бюджета является администрация Сучковского сельсовета.

**4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения**

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных подпрограммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия.

Общее руководство и контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Сучковского сельсовета.

В его обязанности входит:

- координация деятельности по реализации мероприятий подпрограммы;

-рассмотрение материалов о ходе реализации подпрограммы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, объемов финансирования.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является администрация Сучковского сельсовета. Исполнитель несет ответственность за своевременную и полную реализацию подпрограммных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов подпрограммы.

Годовой отчет в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Большеулуйского района в сети Интернет.

**5. Оценка социально-экономической эффективности**

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

1. Улучшение качества содержания территории поселения в чистоте и порядке, а так же содержания мест захоронений в надлежащем виде.
2. Улучшение качества освещённости улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения, снижение нарушений общественного порядка.

**6. Мероприятия подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 подпрограмме **«**Благоустройство территории Сучковского сельсовета»

**7. Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат**

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:

в 2023-2025 годах – 6930,0 тыс. рублей,

в том числе:

средства местного бюджета – 6319,5 тыс. рублей

по годам:

в 2023 году – 3903,6 тыс. рублей

в 2024 году – 1293,4 тыс. рублей

в 2025 году – 1122,5 тыс. рублей

средства районного бюджета – 610,5 тыс. рублей

по годам:

в 2023 году – 203,5 тыс. рублей

в 2024 году – 203,5 тыс. рублей

в 2025 году – 203,5 тыс. рублей

Объемы средств бюджетов всех уровней для финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке.

Приложение № 5 к подпрограмме «Благоустройство территории Сучковского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» реализуемой в рамках муниципальной программы Сучковского сельсовета

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый 2023 год | первый год планового периода 2024г. | второй год планового периода 2025г. | Итого на период |
| Цель подпрограммы: Организация благоустройства населенных пунктов | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | X | 0110000000 | X | 4107,1 | 1496,9 | 1326,0 | 6930,0 |  |
| Задача 1Улучшение состояния территории населенных пунктов | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | X | 0110000000 | X | 4107,1 | 1496,9 | 1326,0 | 6930,0 |  |
| Мероприятие 1Финансирование мероприятий за счет средств налогового потенциала  | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0503 | 0110077450 | 240 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |  |
| Мероприятие 2Содержание уличного освещения | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0503 | 0110081110 | 240 | 555,9 | 517,0 | 346,1 | 1419,0 | Освещенность улично-дорожной сети - 16.1 км ежегодно |
| Мероприятие 3Содержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Администрация Сучковскогосельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0503 | 0110081120 | 240 | 71,1 | 104,3 | 104,3 | 279,7 |  |
| Мероприятие 4Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории поселения | Администрация Сучковскогосельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0503 | 0110081130 | 240 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | Очистка территории населенных пунктов от ТБО в объеме не менее 100%, улучшение экологии |
| Мероприятие 5Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда Сучковского сельсовета | Администрация Сучковскогосельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0409 | 0110081140 | 240 | 522,4 | 300,0 | 300,0 | 1122,4 |  |
| Мероприятие 6Содержание водных объектов  | Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0503 | 0110081150 | 850 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 66,3 |  |
| Мероприятие 7Обеспечение объектов недвижимого имущества, техники технической инвентаризацией | Администрация Сучковскогосельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0503 | 0110081160 | 240 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| Мероприятие 8Проведение работ по изготовлению землеустроительной документации по межеванию планов земельных участков Сучковского сельсовета | Администрация Сучковскогосельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0412 | 0110081170 | 240 | 228,0 | 100,0 | 100,0 | 428,0 |  |
| Мероприятие 9Организация проведения трудоустройства граждан, направленных органами ГУИН | Администрация Сучковскогосельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0503 | 0110081230 | 240 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |  |
| Мероприятие 10Мероприятия, направленные на ликвидацию несанкционированных свалок  | Администрация Сучковскогосельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0503 | 0110082010 | 240 | 1769,1 | 0,0 | 0,0 | 1769,1 |  |
| Мероприятие 11Мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств районного бюджета | Администрация Сучковскогосельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0409 | 0110088020 | 240 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 610,5 |  |
| Мероприятие 10Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Сучковскогосельсовета Большеулуйского района Красноярского края | 816 | 0409 | 01100S5090 | 240 | 713,3 | 0,0 | 0,0 | 713,3 |  |

Глава Сучковского сельсовета Саяускене А.И.