**АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.11.2024 с. Большой Улуй № 99

Об утверждении

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Большеулуйского сельсовета»

на 2025 год и плановый период

2026-2028 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановления администрации Большеулуйского сельсовета от 04.09.2013   
№ 131 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского сельсовета, их формировании и реализации», распоряжения администрации Большеулуйского сельсовета от 08.10.2024 № 155-од «Об утверждении перечня муниципальных программ Большеулуйского сельсовета на 2025 год», руководствуясь статьями 26, 29 и 32 Устава Большеулуйского сельсовета,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» на 2025 год и плановый период 2026-2028 годов согласно приложению 1.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» на 2025 год и плановый период 2026-2028 годов мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.

3. Считать утратившими силу следующие постановления:

- № 117 от 13.11.2023 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» на 2024 год и плановый период 2025-2027 годов»;

- № 9 от 08.02.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 13.11.2023 № 117 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» на 2024 год и плановый период 2025-2027 годов»;

- № 15 от 28.02.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 13.11.2023 № 117 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» на 2024 год и плановый период 2025-2027 годов»;

- № 59 от 05.08.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 13.11.2023 № 117 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» на 2024 год и плановый период 2025-2027 годов»;

- № 76 от 08.10.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 13.11.2023 № 117 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» на 2024 год и плановый период 2025-2027 годов»;

- № 88 от 13.11.2024 «О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 13.11.2023 № 117 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» на 2024 год и плановый период 2025-2027 годов».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2025, а также подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Большеулуйского сельсовета.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

Большеулуйского сельсовета И.Н. Арахланова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Большеулуйского сельсовета

от 22.11.2024 № 99

Паспорт муниципальной программы

"Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | "Благоустройство территории  Большеулуйского сельсовета" |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - решение Большеулуйского сельского Совета депутатов от 29.11.2019 № 189 «Об утверждении Правил благоустройства территории Большеулуйского сельсовета»;  - постановление администрации Большеулуйского сельсовета от 04.09.2013 № 131 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского сельсовета, их формировании и реализации»;  - распоряжение администрации Большеулуйского сельсовета от 08.10.2024 № 155-од «Об утверждении перечня муниципальных программ Большеулуйского сельсовета на 2025 год». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Обслуживание и текущий ремонт уличного освещения на территории Большеулуйского сельсовета» 2. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета» 3. Подпрограмма «Обеспечение содержания мест захоронения на территории Большеулуйского сельсовета». 4. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского сельсовета» 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»   Отдельное мероприятие 1: Организация проведения оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости    Отдельное мероприятие 2: Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив |
| Цель муниципальной программы | Повышение общего уровня благоустройства территории и уровня жизни населения Большеулуйского сельсовета |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение безопасных условий для проживания граждан и безопасности движения автотранспортных средств на территории населенных пунктов Большеулуйского сельсовета 2. Обеспечение потребности населения в наличии мест захоронения и благоустройство этих мест на территории Большеулуйского сельсовета 3. Обеспечение благополучного санитарного состояния на территории Большеулуйского сельсовета 4. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 год и плановый период 2026-2028 годов |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | Приложения 1 и 2 к паспорту |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем финансирования составит 93220,1 тыс.рублей, в том числе 83126,6 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского сельсовета, 6748,8 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района, 3344,7 тыс.рублей за счет краевого бюджета, 0,0 тыс.рублей за счет поступлений от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 0,0 тыс.рублей поступления от физических лиц, в том числе в разбивке по годам:  - 2024 год – 20246,2 тыс.руб., в том числе  - 15569,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 1332,5 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;  - 3344,7 тыс.рублей за счет краевого бюджета;  - 2025 год – 19227,7 тыс.руб., в том числе  - 17861,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 1366,3 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;  - 2026 год – 17926,4 тыс.руб., в том числе  - 16576,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 1350,0 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;  - 2027 год – 17903,4 тыс.руб., в том числе  - 16553,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 1350,0 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;  - 2028 год – 17916,4 тыс.руб., в том числе  - 16566,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 1350,0 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района. |
| Перечень объектов капитального строительства | Объекты капитального строительства в муниципальной программе не запланированы. |

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы

администрации Большеулуйского cельсовета

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

Муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Единица измере-ния | Вес показателя | Источник  информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |
| **ЦЕЛЬ: Повышение общего уровня благоустройства территории и уровня жизни населения Большеулуйского сельсовета** | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1  Доля населенных пунктов, на которых проводятся мероприятия по благоустройству | % | x | мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **1.1** | **Задача 1. Обеспечение безопасных условий для проживания граждан и безопасности движения автотранспортных**  **на территории населенных пунктов Большеулуйского сельсовета** | | | | | | | | |
| **1.1.1** | **Подпрограмма 1.1. «Обслуживание и текущий ремонт уличного освещения на территории Большеулуйского сельсовета»** | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Доля освещенных улиц населенных пунктов в общей протяженности улиц | км | 0,11 | мониторинг | 46,7 | 47,2 | 47,7 | 48,2 | 48,7 | |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.1.1.2. | Доля экономичных светильников с натриевыми лампами в общем количестве светильников | шт. | 0,07 | мониторинг | 850 | 870 | 890 | 910 | 930 | |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.1.1.3. | Количества приборов учета потребления электроэнергии, установленных на ТП | шт | 0,06 | мониторинг | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.1.2 | Подпрограмма 1.2. «Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета» | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Доля протяженности нового дорожного полотна населенных пунктов в общей протяженности дорог | км | 0,07 | мониторинг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| 1.1.2.2. | Доля протяженности дорожного полотна в щебеночном исполнении в общей протяженности дорог | км | 0,05 | мониторинг | 15,1 | 14,9 | 14,7 | 14,5 | 14,3 | |
| % | 32,3 | 31,6 | 30,8 | 30,1 | 29,4 | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |
| 1.1.2.3. | Протяженность дорог населенных пунктов, на которых проводятся работы по содержанию | км | 0,11 | мониторинг | 46,7 | 47,2 | 47,7 | 48,2 | 48,7 | |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **1.2.** | **Задача 2. Обеспечение потребности населения в наличии мест захоронения и благоустройство этих мест**  **на территории Большеулуйского сельсовета** | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Подпрограмма 2.1. «Обеспечение содержания мест захоронения на территории Большеулуйского сельсовета» | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | Площадь мест захоронений, на которой проводятся мероприятия по благоустройству | га | 0,04 | мониторинг | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2.1.2. | Увеличение площади огражденных мест захоронений | га | 0,04 | мониторинг | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2.1.3. | Обустройство воинских захоронений | шт. | 0,02 | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2.1.4. | Установка мемориальных знаков | шт. | 0,02 | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2.1.5. | Нанесение имен защитников Отечества на мемориальные знаки | шт. | 0,01 | мониторинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.3. | **Задача 3. Обеспечение благополучного санитарного состояния на территории Большеулуйского сельсовета** | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Подпрограмма 3.1. «Прочие мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского сельсовета» | | | | | | | | |
| 1.3.1.1. | Количество населенных пунктов в которых проводится месячник по благоустройству | шт | 0,08 | мониторинг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.3.1.2. | Площадь мест несанкционированных свалок ТБО на которой проводятся мероприятия по обеспечению санитарного благополучия | га | 0,07 | мониторинг | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.4. | **Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Подпрограмма 4.1. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе | % | 0,1 | мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы

администрации Большеулуйского cельсовета

Целевые показатели на долгосрочный период

Муниципальной программы «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  целевые  показатели | Единица  измерения | Отчетный финансо-вый год | Теку-щий финан-совый год | первый год планового периода | Второй год плано-вого периода | Третий год плано-вого периода | Долгосрочный период по годам | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | **ЦЕЛЬ: Повышение общего уровня благоустройства территории и уровня жизни населения Большеулуйского сельсовета** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой  показатель 1  Доля населенных пунктов, на которых проводятся мероприятия по благоустройству | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**1. Характеристика текущего состояния благоустройства**

**территории Большеулуйского сельсовета**

1.1. Муниципальное образование Большеулуйский сельсовет включает в себя пять населенных пунктов с населением 4118 человек, в том числе по населенным пунктам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Число хозяйств | Численность жителей |
| 1) | с.Большой Улуй | 1476 | 3672 |
| 2) | пос.Сосновый Бор | 114 | 287 |
| 3) | д.Красный Луг | 28 | 84 |
| 4) | д.Климовка | 17 | 26 |
| 5) | пос.Тихий Ручей | 18 | 49 |
|  | Всего: | 1653 | 4118 |

В последние годы в поселении проводилась определенная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием, закрепленных территорий организации, расположенные в населенных пунктах поселения. Не проявляет необходимой активности в вопросах благоустройства придомовых территорий население.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Программа рассчитана на 5 лет, в том числе отчетный 2024 год, текущий 2025 год и 2026-2028 годы планового периода.

1.2. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов:

- в настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Большеулуйского сельсовета. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

1.3. Характеристики проблем и качественного состояния отдельных элементов благоустройства:

1.3.1. Обеспечение безопасных условий для проживания граждан и безопасности движения автотранспорта на территории населенных пунктов Большеулуйского сельсовета

*1.3.1.1. Уличное освещение*

Уличное освещение населенных пунктов Большеулуйского сельсовета состоит из сети включающей 847 светильников и 38 трансформаторных подстанций. Сеть наружного освещения требует постоянного текущего ремонта, замены вышедших из строя элементов. В рамках мероприятий по энергосбережению проводится замена устаревших светильников на новые экономичные и установка на трансформаторные подстанции астрономического реле. Таким образом, проблема заключается в поддержании имеющегося освещения в рабочем состоянии, его модернизации и строительстве нового на улицах муниципального образования.

*1.3.1.2. Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов*

Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения.

В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям.

Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения.

Общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования Большеулуйский сельсовет составляет 46,7 км в составе 47 улиц и 24 переулков. 15,14 км из них (32,4%) - в гравийно-щебёночном покрытии, 31,57 км (67,6%) - в асфальто-бетонном.

В целом непроезжих участков дорог – нет. Но из-за недостатка бюджетных средств своевременно проводить новое строительство и ремонт не предоставляется возможным.

1.3.2. Обеспечение потребности населения в наличии мест захоронений

На территории Большеулуйского сельсовета имеется 4 кладбища общей площадью 8,8 га. Два из них в металлическом ограждении, два в деревянном. Территория кладбищ нуждается в своевременной очистке от мусора, прокашивании дорожек от сорных трав.

1.3.3.Обеспечение благополучного санитарного состояния на территории Большеулуйского сельсовета

*1.3.3.1. Благоустройство населенных пунктов*

Санитарная очистка включает в себя очистку улиц и придомовых территорий населенных пунктов от мусора. В зимний период необходима очистка тротуаров и автобусных остановок от снега и льда.

В марте месяце должны проводиться работы по очистке и прокладыванию канав для стока талых вод.

Традиционно с 25 апреля по 25 мая проводится месячник по благоустройству, включающий в себя проведение субботников по очистке прилегающих территорий от мусора и листвы, вывоз мусора с придомовых территорий жилых домов.

Для проведения работ по благоустройству в весенний период создаются до 20 временных рабочих мест для рабочих по благоустройству населенных пунктов по договору с Центром занятости населения. Все рабочие должны быть обеспечены инвентарем (лопаты, грабли, вилы) и защитными средствами (верхонки, перчатки, сигнальные жилеты, респираторы).

Для постоянного поддержания чистоты на улицах населенных пунктов (уборка мусора и снега), выполнения работ по ремонту и постройки ограждений, скашиванию сорных трав и других работ по благоустройству в штате администрации Большеулуйского сельсовета содержатся три единицы рабочих по благоустройству населенных пунктов.

В администрацию Большеулуйского сельсовета органами ГУФСИН, Службой судебных приставов, судами направляются осужденные граждане для выполнения обязательных и исправительных работ. Как правило, они направляются на работы по благоустройству территории.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство и санитарную очистку населенных пунктов.

*1.3.3.2. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)*

Администрация сельсовета ежегодно в период месячника по благоустройству занимается вывозом ТКО с общественных территорий и кладбищ, которые собирают рабочие по благоустройству территории населенных пунктов, в том числе привлеченные через Центр занятости населения на общественные работы, а также жители во время субботников.

*1.3.3.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов*

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Ежегодно проводятся смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования:

- конкурс по благоустройству территории;

- конкурс «Инициатива граждан – чистое село»;

- конкурс «Новогоднее волшебство».

По итогам конкурсов победителям вручаются ценные призы в торжественной обстановке. Организовано освещение итогов этих конкурсов в средствах массовой информации.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

*1.3.3.4. Благоустройство территорий, отведенных для проведения культурно-массовых мероприятий*

Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках традиционного празднования общероссийских и религиозных праздников также требует выполнения определенных работ по благоустройству территории, на которой собирается население.

К началу Новогодних праздников (25 декабря) в центре села Большой Улуй и в поселке Сосновый Бор устанавливаются новогодние ёлки. После окончания праздников все возведенные конструкции необходимо убрать и очистить территорию.

19 января отмечается православный праздник Крещение или Богоявление Господня. Одна из традиций этого праздника -  обряд купания. Для этого администрацией сельсовета 18 января подготавливается крестообразная прорубь в безопасном месте реки, расчищается снег на необходимой территории. Для предотвращения несчастных случаев сооружаются деревянные бортики, сходни.

**2. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере благоустройства, основные цели и задачи**

Основная цель программы - повышение общего уровня благоустройства территории и уровня жизни населения Большеулуйского сельсовета.

Для достижения этой цели в ходе реализации муниципальной программы требуется решить ряд поставленных задач:

1. Обеспечение безопасных условий для проживания граждан и безопасности движения автотранспорта на территории населенных пунктов Большеулуйского сельсовета.
2. Обеспечение потребности населения в наличии мест захоронения и благоустройство этих мест на территории Большеулуйского сельсовета.
3. Обеспечение благополучного санитарного состояния на территории Большеулуйского сельсовета.
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Перечень целевых индикаторов и показателей приведен в приложениях 1 и 2 к паспорту программы.

**3. Прогноз конечных результатов программы**

3.1. Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Большеулуйского сельсовета, в том числе:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Большеулуйского сельсовета, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Большеулуйского сельсовета;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

3.2. В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Большеулуйский сельсовет.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (автодорог, тротуаров, газонов, озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием, сетями наружного освещения, детскими игровыми и спортивными площадками).

**4. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий**

4.1. В составе программы осуществляется реализация следующих подпрограмм:

1. «Обслуживание и текущий ремонт уличного освещения на территории Большеулуйского сельсовета»

(приложение № 3 к Программе)

1. «Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета»   
   (приложение № 4 к Программе)
2. «Обеспечение содержания мест захоронения на территории Большеулуйского сельсовета»  
   (приложение № 5 к Программе)
3. «Прочие мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского сельсовета»  
   (приложение № 6 к Программе)
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»  
   (приложение № 7 к Программе)

4.2. В состав программы входят два отдельных мероприятия:

1. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости»;
2. «Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив».

**5. Информация о распределении планируемых расходов с указанием главных распорядителей средств местного бюджета**

5.1. Планируемые расходы по Программе распределяются по следующим подпрограммам и отдельным мероприятиям:

1. Обслуживание и текущий ремонт уличного освещения на территории Большеулуйского сельсовета.

Главный распорядитель средств: администрация Большеулуйского сельсовета.  
Объем финансирования на 2024 – 2028 годы - 13370,0 тыс.рублей,

в том числе по годам: 2024 год – 2570,0 тыс.рублей

2025 год – 2700,0 тыс.рублей

2026 год – 2700,0 тыс.рублей

2027 год – 2700,0 тыс.рублей

2028 год – 2700,0 тыс.рублей.

2. Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета.

Главный распорядитель средств: администрация Большеулуйского сельсовета.  
Объем финансирования на 2024 – 2028 годы - 38317,1 тыс.рублей,

в том числе по годам: 2024 год – 9990,8 тыс.рублей

2025 год – 8166,3 тыс.рублей

2026 год – 6720,0 тыс.рублей

2027 год – 6720,0 тыс.рублей.

2028 год – 6720,0 тыс.рублей.

3. Обеспечение содержания мест захоронения на территории Большеулуйского сельсовета»

Главный распорядитель средств: администрация Большеулуйского сельсовета.  
Объем финансирования на 2024 – 2028 годы - 4700,0 тыс.рублей,

в том числе по годам: 2024 год – 700,0 тыс.рублей

2025 год – 1000,0 тыс.рублей

2026 год – 1000,0 тыс.рублей

2027 год – 1000,0 тыс.рублей

2028 год – 1000,0 тыс.рублей

4. Прочие мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского сельсовета.

Главный распорядитель средств: администрация Большеулуйского сельсовета.  
Объем финансирования на 2024 – 2028 годы - 13717,9 тыс.рублей,

в том числе по годам: 2024 год – 2827,9 тыс.рублей

2025 год – 2650,0 тыс.рублей

2026 год – 2780,0 тыс.рублей

2027 год – 2730,0 тыс.рублей

2028 год – 2730,0 тыс.рублей

5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Главный распорядитель средств: администрация Большеулуйского сельсовета.  
Объем финансирования на 2024 – 2028 годы – 20765,1 тыс.рублей,

в том числе по годам: 2024 год – 3687,5 тыс.рублей

2025 год – 4241,4 тыс.рублей

2026 год – 4256,4 тыс.рублей

2027 год – 4283,4 тыс.рублей

2028 год – 4296,4 тыс.рублей

6. Отдельное мероприятие по организации проведения оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости.

Главный распорядитель средств: администрация Большеулуйского сельсовета.  
Объем финансирования на 2024 – 2028 годы – 2350,0 тыс.рублей,

в том числе по годам: 2024 год – 470,0 тыс.рублей

2025 год – 470,0 тыс.рублей

2026 год – 470,0 тыс.рублей

2027 год – 470,0 тыс.рублей

2028 год – 470,0 тыс.рублей.

7. Отдельное мероприятие по расходам на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив.

Главный распорядитель средств: администрация Большеулуйского сельсовета.  
Объем финансирования на 2024 – 2028 годы – 0,0 тыс.рублей,

в том числе по годам: 2024 год – 0,0 тыс.рублей

2025 год – 0,0 тыс.рублей

2026 год – 0,0 тыс.рублей

2027 год – 0,0 тыс.рублей

2028 год – 0,0 тыс.рублей.

5.2. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям программы, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

**6.Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы**

6.1. Объем финансирования составит 93220,1 тыс.рублей, в том числе 83126,6 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского сельсовета, 6748,8 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района, 3344,7 тыс.рублей за счет краевого бюджета, 0,0 тыс.рублей за счет поступлений от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 0,0 тыс.рублей поступления от физических лиц, в том числе в разбивке по годам:

- 2024 год – 20246,2 тыс.руб., в том числе

- 15569,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 1332,5 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;

- 3344,7 тыс.рублей за счет краевого бюджета;

- 2025 год – 19227,7 тыс.руб., в том числе

- 17861,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 1366,3 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;

- 2026 год – 17926,4 тыс.руб., в том числе

- 16576,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 1350,0 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;

- 2027 год – 17903,4 тыс.руб., в том числе

- 16553,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 1350,0 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;

- 2028 год – 17916,4 тыс.руб., в том числе

- 16566,4 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 1350,0 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района.

6.2.Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, предоставлено в приложении № 2 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе | | | | | |
|  |  |  |  |  | "Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета" | | | | | | | |
|  | Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | | |
| (тыс. руб.) | | | | | |
| ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | отчетный финансо-вый год | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | Итого на период |
| Пр | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **Муниципальная программа** | **«Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»** | **всего расходные обязательства по программе** |  |  |  |  | **20246,2** | **19227,7** | **17926,4** | **17903,4** | **17916,4** | **93220,1** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администрация Б-Улуйского сельсовета** | **807** | **Х** | **0100000000** | **Х** | **15569,0** | **17861,4** | **16576,4** | **16553,4** | **16566,4** | **83126,6** |
| **Бюджет Большеулуйского района** | **807** | **Х** | **0100000000** | **Х** | **1332,5** | **1366,3** | **1350,0** | **1350,0** | **1350,0** | **6748,8** |
| **Краевой бюджет** | **807** | **Х** | **0100000000** | **Х** | **3344,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3344,7** |
| **Юридические лица, индивидуальные предпринимателя** | **807** | **Х** | **0100000000** | **Х** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Физические лица** | **807** | **Х** | **0100000000** | **Х** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** | **"Обслуживание и текущий ремонт уличного освещения на территории Большеулуйского сельсовета"** | **всего расходные обязательства по подпрограмме** |  |  |  |  | **2570,0** | **2700,0** | **2700,0** | **2700,0** | **2700,0** | **13370,0** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администрация Б-Улуйского сельсовета** | **807** | **Х** | **0110000000** | **Х** | **2570,0** | **2700,0** | **2700,0** | **2700,0** | **2700,0** | **13370,0** |
| **Краевой бюджет** |  | **Х** | **Х** | **Х** |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Подпрограммы 1 | Содержание уличного освещения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2570,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 13370,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0110081110** | 240 | 2570,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 13370,0 |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1370,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | **7370,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0110081110** | 247 | 1370,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | **7370,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Техническое обслуживание имеющихся линий уличного освещения и монтаж новых | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | **6000,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0110081110** | 244 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | **6000,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **«Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета»** | **всего расходные обязательства по подпрограмме** |  |  |  |  | **9990,8** | **8166,3** | **6720,0** | **6720,0** | **6720,0** | **38317,1** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администрация Б-Улуйского сельсовета** | **807** | **0409** | **0120000000** | **Х** | **6168,3** | **7450,0** | **6020,0** | **6020,0** | **6020,0** | **31678,3** |
| **Бюджет Большеулуйского района** |  |  |  |  | **682,5** | **716,3** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **3498,8** |
| **Краевой бюджет** |  | **Х** | **Х** | **Х** | **3140,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3140,0** |
| Мероприятие 1 Подпрограммы 2 | Улучшение качества дорожного полотна | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3187,2 | 4000,0 | 3570,0 | 3570,0 | 3570,0 | 17897,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0409 | **0120081120** | 244 | 3187,2 | 4000,0 | 3570,0 | 3570,0 | 3570,0 | 17897,2 |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка дорог от снега, вывоз снега, рассыпка песка, грейдерование дорог, очистка пешеходных дорожек | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3187,2 | 4000,0 | 3570,0 | 3570,0 | 3570,0 | **17897,2** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0409 | **0120081120** | 244 | 3187,2 | 4000,0 | 3570,0 | 3570,0 | 3570,0 | **17897,2** |
| Краевой бюджет |  | Х | **Х** | Х |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 Подпрограммы 2 | Содержание дорог населенных пунктов | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2769,1 | 3450,0 | 2450,0 | 2450,0 | 2450,0 | 13569,1 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0409 | **0120081130** | 244 | 2769,1 | 3450,0 | 2450,0 | 2450,0 | 2450,0 | 13569,1 |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Нарезка дорожного полотна с отсыпкой щебнем, грунтом | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1049,1 | 500,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | **3949,1** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0409 | **0120081130** | 244 | 1049,1 | 500,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | **3949,1** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Отсыпка площадок (остановочных и подъездных) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0409 | **0120081130** | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Приобретение, обслуживание, ремонт и установка дорожных знаков. Нанесение дорожной разметки. Устройство пешеходных переходов. | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | **3000,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0409 | **0120081130** | 244 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | **3000,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Подготовка проекта организации дорожного движения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **100,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0409 | **0120081130** | 244 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **100,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Копка экскаватором придорожных канав для стока талых вод, очистка труб и канав, прокладывание новых траншей для стока талых вод | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 320,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1320,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0409 | **0120081130** | 244 | 320,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1320,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Ямочный ремонт дорожного полотна и ремонт асфальтного покрытия | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 800,0 | 2000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | **5200,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0409 | **0120081130** | 244 | 800,0 | 2000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | **5200,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Установка (перенос) крытых автобусных остановок | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0409 | **0120081130** | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Установка ограждения пешеходных дорожек | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0409 | **0120081130** | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Устройство пешеходных дорожек | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0409 | **0120081130** | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | **Х** | Х |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Подпрограммы 2 | Мероприятия, за счет налогового потенциала, направленные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда и местного бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0409 | **0120077450** | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет |  | 0409 | **120075080** | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 Подпрограммы 2 | Мероприятия, направленные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда и местного бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3352,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0409 | **01200S5090** | 244 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,0 |
| Краевой бюджет |  | 0409 | **01200S5090** | 244 | 3140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3140,0 |
| Мероприятие 5 Подпрограммы 2 | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда и местного бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0409 | **012R10601** | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет |  | 0409 | **012R10601** | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6 Подпрограммы 2 | Мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств районного бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 682,5 | 716,3 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3498,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Большеулуйского сельсовета | 807 | 0409 | **0120088020** | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Большеулуйского района |  | 0409 | **0120088020** | 240 | 682,5 | 716,3 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3498,8 |
| **Подпрограмма 3** | **"Обеспечение содержания мест захоронения на территории Большеулуйского сельсовета"** | **всего расходные обязательства по подпрограмме** |  |  |  |  | **700,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **4700,0** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администрация Б-Улуйского сельсовета** | **807** | **Х** | **0130000000** | **Х** | **700,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **4700,0** |
|  |  | **Краевой бюджет** | **807** | **Х** | **01300L2990** | **Х** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 1 Подпрограммы 3 | Содержание мест захоронения на территории Большеулуйского сельсовета в соответствии с гигиеническими требованиями; охрана кладбищ; ведение книги захоронений; отведение мест для погребения умерших в соответствии с правилами | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3500,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0130081140** | 244 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 Подпрограммы 3 | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обустройство и восстановление воинских захоронений | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 807 | 0503 | **0130084140** | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 Подпрограммы 3 | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на благоустройство кладбищ за счет средств краевого бюджета и бюджета Большеулуского сельсовета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **01300S6660** | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 807 | 0503 | **0130076660** | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 Подпрограммы 3 | Благоустройство "Аллеи Славы" на новом кладбище | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **01300S6660** | 244 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4** | **"Прочие мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского сельсовета"** | **всего расходные обязательства по подпрограмме** |  |  |  |  | **2827,9** | **2650,0** | **2780,0** | **2730,0** | **2730,0** | **13717,9** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администрация Б-Улуйского сельсовета** | **807** | **0503** | **0140000000** | **Х** | **2443,2** | **2470,0** | **2600,0** | **2550,0** | **2550,0** | **11713,2** |
| **Администрация Большеулуйского района** |  | **Х** | **Х** | **Х** | **180,0** | **180,0** | **180,0** | **180,0** | **180,0** | **900,0** |
| **Краевой бюджет** |  | **Х** | **Х** | **Х** | **204,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **204,7** |
| Мероприятие 1 Подпрограммы 4 | Мероприятия, направленные на благоустройство и восстановление мест памяти за счет средств местного бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0140081140** | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 Подпрограммы 4 | Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории поселения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0140081150** | 240 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Вывоз и захоронение ТКО с общественных территорий и кладбищ сельсовета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1250,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0140081150** | 240 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1250,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Подпрограммы 4 | Проведение мероприятий по обеспечению санитарного благополучения в местах несанкционированных свалок | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 370,0 | 320,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 1800,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0140081160** | 240 | 370,0 | 320,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 1800,0 |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.1. | Обеспечение санитарного благополучия в местах несанкционированных свалок ТКО (вывоз и захоронение ТКО) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **500,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0140081160** | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **500,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Удаление опасных деревьев | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 250,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1200,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0140081160** | 240 | 250,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1200,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. | Уничтожение дикорастущих сорняков | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | **100,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0140081160** | 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | **100,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. | Акарицидная обработка мест массового пребывания людей | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0140081160** | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Мероприятие 4 Подпрограммы 4 | Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству территорий | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 700,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0505 | **0140081170** | 240 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 700,0 |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Проведение конкурса по благоустройству | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **250,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0505 | **0140081170** | 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **250,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Проведение конкурса проектов по благоустройству среди инициативных граждан | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **200,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0505 | **0140081170** | 240 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **200,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3. | Проведение конкурса по новогоднему оформлению территории Большеулуйского сельсовета "Новогоднее волшебство" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **250,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0505 | **0140081170** | 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **250,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 Подпрограммы 4 | Благоустройство территории, отведенной для проведения культурно-массовых мероприятий для населения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1558,0 | 1650,0 | 1730,0 | 1680,0 | 1680,0 | 8298,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0140081180** | 240 | 1558,0 | 1650,0 | 1730,0 | 1680,0 | 1680,0 | 7398,0 |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5.1. | Установка и разборка необходимых конструкций при проведении культурно-массовых праздничных мероприятий, приобретение сувенирной и праздничной продукции | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 108,0 | 270,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1128,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0140081180** | 240 | 108,0 | 270,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1128,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2. | Ремонт стеллы на въезде в с.Большой Улуй | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | **150,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0140081180** | 240 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | **150,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3. | Благоустройство и содержание территории общественных пространств, зон отдыха и ярмарки выходного дня | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1170,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | **5970,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0140081180** | 240 | 1170,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | **5970,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4. | Изготовление новых аншлагов | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | **150,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0140081180** | 240 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | **150,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.5. | Снос ветвих и аварийных объектов нежилого фонда | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **400,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0140081180** | 240 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **400,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.6. | Содержание мест отдыха (вывоз ТКО, уход за зелеными насаждениями) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **500,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0503 | **0140081180** | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **500,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 Подпрограммы 4 | Проведение работ по изготовлению землеустроительной документации по межеванию планов земельных участков Большеулуйского сельсовета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 165,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 565,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 807 | 0412 | **0140081190** | 240 | 165,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 565,0 |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7 Подпрограммы 4 | Мероприятия, направленные на ликвидацию несанкционированных свалок | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 900,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета |  | 05 03 | **0140082010** | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Б-Улуйского района |  | Х | Х | Х | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 900,0 |
| Мероприятие 8 Подпрограммы 4 | Финансирование мероприятий, направленных на выполнение кадастровых работ с целью осуществеления государственного кадастрового учета с одновременной регистрацией права собственности муниципальньго образования на объекты недвижимости с предоставлением интересов муниципального образования в органе регистрации прав | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 204,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета |  | 04 12 | **0140076910** | 244 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х | 204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,7 |
| **Подпрограмма 5** | **"Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **всего расходные обязательства по подпрограмме** |  |  |  |  | **3687,5** | **4241,4** | **4256,4** | **4283,4** | **4296,4** | **20765,1** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администрация Б-Улуйского сельсовета** | **807** | **0505** | **0150000000** | **Х** | **3687,5** | **4241,4** | **4256,4** | **4283,4** | **4296,4** | **20765,1** |
| **Краевой бюджет** |  | **Х** | **Х** | **Х** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 1 Подпрограммы 5 | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере благоустройства территории населенных пунктов | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2802,4 | 3297,7 | 3312,7 | 3338,7 | 3350,7 | 16102,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета |  | 0505 | **0150081200** | 110, 240 | 2802,4 | 3297,7 | 3312,7 | 3338,7 | 3350,7 | 16102,2 |
| Краевой бюджет |  | Х | **Х** | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 2121,4 | 2562,7 | 2562,7 | 2563,7 | 2564,7 | **12375,2** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0505 | **0150081200** | 110 | 2121,4 | 2562,7 | 2562,7 | 2563,7 | 2564,7 | **12375,2** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Приобретение хозяйственного инвентаря, защитных и дезинфецирующих средств, расходных и лакокрасочных материалов | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | **1650,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0505 | **0150081200** | 240 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | **1650,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Приобретение комплектов спецодежды | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 56,0 | 5,0 | 20,0 | 45,0 | 56,0 | **182,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0505 | **0150081200** | 240 | 56,0 | 5,0 | 20,0 | 45,0 | 56,0 | **182,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Приобретение материалов для ограждения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **495,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0505 | **0150081200** | 240 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **495,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Приобретение ГСМ для работ по благоустройству территории (косилки, УАЗ, бензопилы, генератор) | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **500,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0505 | **0150081200** | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **500,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6. | Транспортные расходы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **500,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0505 | **0150081200** | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **500,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7. | Организация проведения трудоустройства граждан, направленных органами ГУФСИН | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **400,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0505 | **0150081200** | 244 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **400,0** |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 Подпрограммы 5 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 885,1 | 943,7 | 943,7 | 944,7 | 945,7 | 4662,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Б-Улуйского сельсовета | 807 | 0505 | **0150010490** | 110 | 885,1 | 943,7 | 943,7 | 944,7 | 945,7 | 4662,9 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 2350,0 |
| Отдельное мероприятие 1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для граждан зарегистрированных в органах службы занятости | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 2350,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Большеулуйского района | 807 | 0503 | **0190082030** | 240 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 2350,0 |
| Краевой бюджет |  | Х | Х | Х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие 2 | Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 807 | 0503 | **01900S6410** | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Юридические лица, индивидуальные предприниматели | 807 | 0503 | **01900S6411** | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физические лица | 807 | 0503 | **01900S6412** | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Большеулуйского сельсовета | 807 | 0503 | **01900S6413** | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе | | | | | |
|  |  | "Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета" | | | | | | |
|  | Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Большеулуйского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы | | | | | |
| (тыс.руб.) | | | | | |
| отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | Итого на период |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **Муниципальная программа** | **«Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета»** | **Всего** | **22794,5** | **19227,7** | **17926,4** | **17903,4** | **17916,4** | **95768,4** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **5342,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5342,6** |
| **бюджет Большеулуйского района** | **1332,5** | **1366,3** | **1350,0** | **1350,0** | **1350,0** | **6748,8** |
| **бюджет Большеулуйского сельсовета** | **15864,6** | **17861,4** | **16576,4** | **16553,4** | **16566,4** | **83422,2** |
| **физические лица** | **76,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **76,4** |
| **юридические лица, ИП** | **178,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **178,4** |
| Подпрограмма 1 | "Обслуживание и текущий ремонт уличного освещения на территории Большеулуйского сельсовета" | Всего | 2570,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | **13370,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Большеулуйского района |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Большеулуйского сельсовета | 2570,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | **13370,0** |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета» | Всего | 9990,8 | 8166,3 | 6720,0 | 6720,0 | 6720,0 | **38317,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 3140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **3140,0** |
| бюджет Большеулуйского района | 682,5 | 716,3 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | **3498,8** |
| бюджет Большеулуйского сельсовета | 6168,3 | 7450,0 | 6020,0 | 6020,0 | 6020,0 | **31678,3** |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение содержания мест захоронения на территории Большеулуйского сельсовета" | Всего | 700,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | **4700,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| бюджет Большеулуйского района |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Большеулуйского сельсовета | 700,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | **4700,0** |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | "Прочие мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского сельсовета" | Всего | 2827,9 | 2650,0 | 2780,0 | 2730,0 | 2730,0 | **13717,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **204,7** |
| бюджет Большеулуйского района | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | **900,0** |
| бюджет Большеулуйского сельсовета | 2443,2 | 2470,0 | 2600,0 | 2550,0 | 2550,0 | **12613,2** |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего | 3687,5 | 4241,4 | 4256,4 | 4283,4 | 4296,4 | **20765,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| бюджет Большеулуйского района |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Большеулуйского сельсовета | 3687,5 | 4241,4 | 4256,4 | 4283,4 | 4296,4 | **20765,1** |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для граждан зарегистрированных в органах службы занятости | Всего | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | **2350,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Большеулуйского района | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | **2350,0** |
| бюджет Большеулуйского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 2 | Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | Всего | 2548,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **2548,3** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1997,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1997,9** |
| юридические лица, индивидуальные предприниматели | 178,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **178,4** |
| физические лица | 76,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **76,4** |
| бюджет Большеулуйского сельсовета | 295,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **295,6** |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Большеулуйского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обслуживание и текущий ремонт уличного освещения на территории Большеулуйского сельсовета» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Обеспечение безопасных условий для проживания граждан и безопасности движения автотранспортных средств в темное время суток на территории населенных пунктов Большеулуйского сельсовета  Задачи:   1. Содержание уличного освещения 2. Повышение энергетической эффективности |
| Целевые индикаторы | - поддержание доли освещенных улиц населенных пунктов до 100% ежегодно;  - увеличение количества экономичных светильников с натриевыми лампами до 100%;  - увеличение количества приборов учета потребления электроэнергии, установленных на ТП до 100%. |

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 год и плановый период 2026-2028 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы составит - 13370,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета, в том числе по годам:  2024 год – 2570,0 тыс.рублей  2025 год – 2700,0 тыс.рублей  2026 год – 2700,0 тыс.рублей  2027 год – 2700,0 тыс.рублей  2028 год – 2700,0 тыс.рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль над реализацией и исполнением подпрограммы осуществляет администрация Большеулуйского сельсовета.  Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляет контрольно-ревизионный орган Большеулуйского района |

**2. Основные разделы подпрограммы**

**2.1. Постановка общей проблемы территории и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Предметом подпрограммы является выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту линий уличного освещения, устройство электролиний уличного освещения, ремонт электролиний уличного освещения для обеспечения здоровых, безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Большеулуйского сельсовета.

В условиях роста тарифов на энергоресурсы одной из основных угроз социально-экономическому развитию территории Большеулуйского сельсовета становится снижение экономики муниципального образования, вызванное ростом затрат на оплату электроэнергии, опережающих темпы экономического развития.

В силу преимущественно монопольного характера рынка электроэнергии без участия органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов смещен в пользу поставщиков.

Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов федеральной власти, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования электроэнергии становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития территории сельсовета.

Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии на территории муниципального образовании.

В настоящее время основными факторами, сдерживающим проведение работ по энергосбережению являются, отсутствие необходимых финансовых средств в бюджете сельсовета.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Нормативная правовая база подпрограммы:

- в соответствии с Федеральным законом Р.Ф. от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся: организация освещения улиц;

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» определены полномочия на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети;

- Постановление Главы администрации Большеулуйского сельсовета от 04.09.2013г. № 131 **«**Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского сельсовета, их формировании и реализации».

Общая протяженность улично-дорожной сети на территории сельсовета составляет 46,7 км, на которой установлено 847 фонарей уличного освещения, при этом по объективным причинам сложилась так, что на вновь выделенных под строительство земельных участках уличное освещение отсутствует.

На территории сельсовета располагаются 38 трансформаторных подстанций, от которых подключены фонари и линии уличного освещения.

Подпрограмма не предусматривает капитальных затрат с целью единовременного повышения качественных и количественных показателей определенных объектов инфраструктуры.

Подпрограмма нацелена на поддержание удовлетворительного уровня исправности уличного освещения и выполнение мероприятий по экономии электроэнергии.

Основная проблема формирования и поддержания безопасных, здоровых и комфортных условий проживания граждан на территории Большеулуйского сельсовета заключается в рассмотрении и решении одновременно целого комплекса разносторонних задач в условиях ограниченного (доведенного) объема финансовых ресурсов.

Ограниченность финансовых средств определяет необходимость выделения первоочередных мероприятий для ликвидации «слабых мест» при решении каждой из поставленных задач.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить удовлетворительный уровень комфортности проживания населения, а так же по некоторым позициям и улучшить техническое состояние линий уличного освещения.

Применение программно-целевого метода для достижения поставленной цели, обусловлено:

- необходимостью решения одновременно комплекса задач;

- ограниченностью источников и объемов финансирования;

- необходимостью достижения наибольшей эффективности расходования бюджетных средств.

Для исключения негативных последствий реализации мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

* 1. **Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Основной целью Подпрограммы является обеспечение безопасных условий для проживания граждан и безопасности движения автотранспортных средств в темное время суток на территории населенных пунктов Большеулуйского сельсовета.

Указанная цель будет достигнута путем решения следующих задач:

- содержание уличного освещения;

- повышение энергетической эффективности.

* 1. **Механизм реализации подпрограммы**

Реализация Программы обеспечивается администрацией Большеулуйского сельсовета.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана с определением объемов и источников финансирования мероприятий Программы, подготовку проектно-сметной документации, организацию проведения конкурсных торгов с целью определения организаций - исполнителей программных мероприятий.

Достижение поставленных целей происходит путем:

1. проведения открытых аукционов, запросов котировок для заключения муниципальных контрактов на выполнение определенных объемов работ победителями торгов;
2. заключения прямых договоров с подрядными организациями и физическими лицами на сумму, не превышающую 600 тыс.рублей в квартал;

Администрация проводится мониторинг и оценку качества выполнения работ по обслуживанию уличного освещения и по мероприятиям энергосбережения, и контроль за расходование бюджетных средств.

* 1. **Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения**

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется Главным исполнителем Подпрограммы – Администрацией Большеулуйского сельсовета

Контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Главный исполнитель – Администрация Большеулуйского сельсовета

Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляется контрольно-ревизионным органом Большеулуйского района.

* 1. **Оценка социально-экономической эффективности**

Основными оценочными показателями являются отчетные данные о фактически выполненных работах (в натуральных и денежных единицах измерения) по реализации подпрограммных мероприятий.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечение 100% освещенности улиц населенных пунктов.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1:

- увеличение доли освещенных улиц населенных пунктов до 100% ежегодно;

- увеличение количества приборов учета потребления электроэнергии, установленных на ТП до 100%.

Предполагается, что реализация подпрограммы обеспечит населению удовлетворительный уровень комфортности и безопасности проживания на территории Большеулуйского сельсовета.

* 1. **Мероприятия подпрограммы**

Для достижения поставленных целей и задач Подпрограммы необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. своевременная оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения;
2. текущий ремонт имеющихся линий уличного освещения и монтаж новых;
3. монтаж оборудования для учетного и автоматического режима работы электрических линий уличного освещения;
4. замена устаревших светильников РКУ250 на экономичные светильники с натриевыми лампами.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

* 1. **Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования**

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств  бюджета Большеулуйского сельсовета.

Объем финансирования Подпрограммы составит - 13370,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета, в том числе по годам:

2024 год – 2570,0 тыс.рублей

2025 год – 2700,0 тыс.рублей

2026 год – 2700,0 тыс.рублей

2027 год – 2700,0 тыс.рублей

2028 год – 2700,0 тыс.рублей.

В процессе реализации подпрограммы прогнозируемые объемы финансовых средств, направляемых на ее реализацию, могут корректироваться.

Конкретные мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год, в пределах доходных возможностей бюджета поселения.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обслуживание и текущий ремонт уличного освещения на территории Большеулуйского сельсовета»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Цель подпрограммы - Обеспечение безопасных условий для проживания граждан и безопасности движения автотранспортных средств в темное время суток на территории населенных пунктов Большеулуйского сельсовета | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность освещенных улиц населенных пунктов и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог населенных пунктов | км. | мониторинг | 46,7 | 47,2 | 47,7 | 48,2 | 48,7 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество экономичных светильников с натриевыми лампами и их удельный вес в общем количестве светильников | шт. | мониторинг | 850 | 870 | 890 | 910 | 930 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество приборов учета потребления электроэнергии и их удельный вес в общем количестве ТП | шт. | мониторинг | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме "Обслуживание и текущий ремонт уличного освещения на территории Большеулуйского сельсовета" | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| (тыс. руб.), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | Итого на период |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение безопасных условий для проживания граждан и безопасности движения автотранспортных средств в темное время суток на территории населенных пунктов Большеулуйского сельсовета | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Содержание уличного освещения** | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | **807** | **0503** | **Х** | **Х** | **2570,00** | **2700,00** | **2700,00** | **2700,00** | **2700,00** | **13370,00** |  |
| 1) Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 1370,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 7370,00 |  |
| 2) Техническое обслуживания имеющихся линий уличного освещения и монтаж новых | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 6000,00 | Обеспечение 100% освещенности улиц населенных пунктов |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ГРБС администрация Большеулуйского сельсовета** | **Администра-ция Больше-улуйского сельсовета** | **807** |  | **Х** | **Х** | **2570,00** | **2700,00** | **2700,00** | **2700,00** | **2700,00** | **13370,00** |  |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Большеулуйского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Благоустройство территории  Большеулуйского сельсовета» |
| Муниципальный заказчик– координатор подпрограммы | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета.  Задачи:   1. Улучшение качества дорожного полотна населенных пунктов 2. Повышение безопасности жителей, ожидающих рейсовый транспорт 3. Содержание дорог населенных пунктов |
| Целевые индикаторы | - увеличение протяженности дорожного полотна населенных пунктов к 2027 году на 4,3%;  - уменьшение доли дорожного полотна в гравийно-щебеночном исполнении к общей протяженности дорог населенных пунктов к 2027 году до 29,4%;  - протяженность дорог, на которых проводятся работы по содержанию - не менее 100% ежегодно. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 год и плановый период 2026-2028 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы составит 38317,1 тыс.рублей, в том числе 31678,3 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского сельсовета, 3498,8 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района, 3140,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета, в том числе в разбивке по годам:  - 2024 год – 9990,8 тыс.руб., в том числе  - 6168,3 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 682,5 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;  - 3140,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;  - 2025 год – 8166,3 тыс.руб., в том числе  - 7450,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 716,3 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;  - 0,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;  - 2026 год – 6720,0 тыс.руб., в том числе  - 6020,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 700,0 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;  - 0,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;  - 2027 год – 6720,0тыс.руб., в том числе  - 6020,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 700,0 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;  - 0,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;  - 2028 год – 6720,0 тыс.руб., в том числе  - 6020,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 700,0 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;  - 0,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль над реализацией и исполнением подпрограммы осуществляет администрация Большеулуйского сельсовета.  Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляет контрольно-ревизионный орган Большеулуйского района |

**2. Основные разделы подпрограммы**

**2.1. Постановка общей проблемы территории и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета по состоянию на 01.01.2025 года составляет 46,7 км в составе 47 улиц и 24 переулков. 15,14 км из них (32,4%) - в гравийно-щебёночном покрытии, 31,57 км (67,6%) - в асфальто-бетонном.

Содержание улично-дорожной сети администрации Большеулуйского сельсовета предусматривает мероприятия по расчистке дорог в зимний период, осуществление противогололедных мероприятий, уборке дорог в летний период, уборке тротуаров, содержанию дорожных знаков. Надлежащее содержание дорог должно обеспечить безопасность движения на дорогах. В рамках работ по содержанию улично-дородной сети очищаются лотки, водопропускные трубы. Работы по содержанию дорог осуществляются в летний и зимний периоды. Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности дорожного движения. Важнейшим условием качественного выполнения работ по зимней уборке дорог является ее своевременность. Механизированная уборка дорог производится в целях поддержания чистоты дорожного покрытия. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту. Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы по предотвращению снежно-ледяных образований. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта.

С каждым годом повышаются требования к комфортному проживанию населения в муниципальном образовании администрации Большеулуйского сельсовета, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает разметку проезжей части, установку и замену дорожных знаков, а также качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети администрации Большеулуйского сельсовета.

* 1. **Основная цель, задачи, этапы и сроки**

**выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Основной целью Подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1.Улучшение качества дорожного полотна населенных пунктов.

2.Повышение безопасности жителей, ожидающих рейсовый транспорт.

3. Содержание дорог населенных пунктов.

* 1. **Механизм реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета и краевого бюджета.

Главным распорядителем средств подпрограммы является администрация Большеулуйского сельсовета.

Достижение поставленных целей происходит путем:

1. проведения открытых аукционов, запросов котировок для заключения муниципальных контрактов на выполнение определенных объемов работ победителями торгов;
2. заключения прямых договоров с подрядными организациями и физическими лицами на сумму, не превышающую 600 тыс.рублей в квартал;
3. создания временных рабочих мест для рабочих по благоустройству по договору с центром занятости населения для проведения необходимых работ.
   1. **Управление подпрограммой и контроль над ходом**

**её выполнения**

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется Главным исполнителем Подпрограммы – Администрацией Большеулуйского сельсовета

Контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Главный исполнитель – Администрация Большеулуйского сельсовета

Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляется контрольно-ревизионным органом Большеулуйского района.

**2.5.Оценка социально-экономической эффективности**

2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

* обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов;
* снижение аварийности на дорогах за счет улучшения их качества;
* повышение комфортности проживания населения.

2.5.2. В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1:

* - увеличение протяженности дорожного полотна населенных пунктов к 2028 году на 4,3%;
* - уменьшение доли дорожного полотна в гравийно-щебеночном исполнении к общей протяженности дорог населенных пунктов к 2028 году до 29,4%;
* - протяженность дорог, на которых проводятся работы по содержанию - не менее 100% ежегодно.

В результате реализации подпрограммного проекта удастся на всей сети дорог Большеулуйского сельсовета упорядочить проведение полной номенклатуры сезонных работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных дорог муниципального образования Большеулуйский сельсовет.

* 1. **Мероприятия подпрограммы**

Для достижения поставленных целей и задач Подпрограммы необходимо реализовать ряд мероприятий, перечень которых с указанием объема средств на их реализацию приведен в приложении 2 к подпрограмме.

* 1. **Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования**

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств  бюджета Большеулуйского сельсовета, бюджета Большеулуйского района и краевого бюджета.

Объем финансирования Подпрограммы составит 38317,1 тыс.рублей, в том числе 31678,3 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского сельсовета, 3498,8 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района, 3140,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета, в том числе в разбивке по годам:

- 2024 год – 9990,8 тыс.руб., в том числе

- 6168,3 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 682,5 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;

- 3140,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;

- 2025 год – 8166,3 тыс.руб., в том числе

- 7450,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 716,3 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;

- 0,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;

- 2026 год – 6720,0 тыс.руб., в том числе

- 6020,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 700,0 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;

- 0,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;

- 2027 год – 6720,0тыс.руб., в том числе

- 6020,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 700,0 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;

- 0,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета;

- 2028 год – 6720,0 тыс.руб., в том числе

- 6020,0 тыс.рублей за счет бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 700,0 тыс.рублей за счет бюджета Большеулуйского района;

- 0,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета.

В процессе реализации подпрограммы прогнозируемые объемы финансовых средств, направляемых на ее реализацию, могут корректироваться.

Конкретные мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год, в пределах доходных возможностей бюджета поселения.

Приложение № 1

к подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Едини-ца измере-ния | Источник  информа-ции | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Цель подпрограммы - Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов  Большеулуйского сельсовета | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность нового дорожного полотна населенных пунктов и его удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог населенных пунктов | км | мониторинг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2. | Протяженность дорог в щебеночном исполнении и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог населенных пунктов | км | мониторинг | 15,1 | 14,9 | 14,7 | 14,5 | 14,3 |
| % | 32,3 | 31,6 | 30,8 | 30,1 | 29,4 |
| 3. | Протяженность дорог, на которых проводятся работы по содержанию | км | мониторинг | 46,7 | 47,2 | 47,7 | 48,2 | 48,7 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме "Содержание улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулйского сельсовета" | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | Итого на период |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов Большеулуйского сельсовета | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Улучшение качества дорожного полотна населенных пунктов** | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | **807** | **0409** | **Х** | **Х** | **1049,1** | **500,0** | **800,0** | **800,0** | **800,0** | **3949,1** |  |
| 1) Нарезка дорожного полотна с отсыпкой щебнем, грунтом | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0409 | Х | Х | 1049,1 | 500,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | **3949,1** | Увеличение протяженности дорожного полотна населенных пунктов на 1,32 км |
| 2) Отсыпка площадок (остановочных и подъездных) | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0409 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| **Задача 2: Повышение безопасности жителей, ожидающих рейсовый транспорт** | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | **807** | **0503** | **Х** | **Х** | **600,0** | **700,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **3100,0** |  |
| 1) Приобретение, обслуживание, ремонт и установка дорожных знаков. Нанесение дорожной разметки. Устройство пешеходных переходов | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | **3000,0** | Увеличение общего количества остановок на 1 шт. |
| 2) Подготовка проекта организации дорожного движения | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **100,0** |  |
| 3) Устройство пешеходных дорожек | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 4) Установка (перенос) крытых автобусных остановок | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 5) Установка ограждения пешеходных дорожек | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| **Задача 3: Содержание дорог населенных пунктов** | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | **807** | **0503** | **Х** | **Х** | **8341,7** | **6966,3** | **5320,0** | **5320,0** | **5320,0** | **31268,0** |  |
| 1) Копка экскаватором придорожных канав для стока талых вод | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 320,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1320,0** |  |
| 2) Ямочный ремонт дорожного полотна и ремонт асфальтового покрытия | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 800,0 | 2000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | **5200,0** |  |
| 3) Очистка дорог от снега, вывоз снега, рассыпка песка, грейдирование дорог, очистка пешеходных дорожек | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 3187,2 | 4000,0 | 3570,0 | 3570,0 | 3570,0 | **17897,2** | Очистка 46,7 км дорог |
| 4) Мероприятия, за счет налогового потенциала, направленные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда и местного бюджета | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 5) Мероприятия, направленные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда и местного бюджета | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 3352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **3352,0** |  |
| 6) Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда и местного бюджета | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 7) Мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджета Большеулуйского райна | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 682,5 | 716,3 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | **3498,8** |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ГРБС администрация Большеулуйского сельсовета** | **Администра-ция Больше-улуйского сельсовета** | **807** |  | **Х** | **Х** | **9990,8** | **8166,3** | **6720,0** | **6720,0** | **6720,0** | **38317,1** |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Большеулуйского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Обеспечение содержания мест захоронения на территории Большеулуйского сельсовета" |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Цель и задачи подпрограммы | Цели:   1. Обеспечение потребности населения в наличии мест захоронения и благоустройства этих мест на территории Большеулуйского сельсовета. 2. Увековечивание памяти Защитников Отечества   Задачи:   1. Содержание мест захоронений 2. Благоустройство мест захоронений 3. Обустройство воинских захоронений 4. Установка мемориальных знаков 5. Нанесение имен защитников Отечества на мемориальные знаки |
| Целевые индикаторы | - площадь мест захоронений, на которой проводятся мероприятия по благоустройству -  не менее 100% ежегодно;  - увеличение площади огражденных мест захоронений до 100%. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 год и плановый период 2026-2028 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы составит 4700,0 тыс.рублей, в том числе 4700,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета и 0,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета, в том числе в разбивке по годам:  - в 2024 году – 700,0 тыс.рублей  - в 2025 году – 1000,00 тыс.рублей  - в 2026 году – 1000,00 тыс.рублей  - в 2027 году – 1000,00 тыс.рублей  - в 2028 году – 1000,00 тыс.рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль над реализацией и исполнением подпрограммы осуществляет администрация Большеулуйского сельсовета.  Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляет контрольно-ревизионный орган Большеулуйского района |

2. Основные разделы подпрограммы

**2.1. Постановка общей проблемы территории и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Содержание мест захоронения - одна из задач исполнительной власти администрации Большеулуского сельсовета, поэтому в Подпрограмме учитываются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка на муниципальных кладбищах.

В настоящее время на территории сельского поселения  находятся 4 муниципальных кладбища общей площадью 8,8 га.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование кладбища | Место расположения кладбища | Площадь кладбища, га | Статус кладбища (сельское, закрытое для захоронений, открытое для захоронений) | Наличие инженерной инфраструктуры:  - туалетов;  - мусорных контейнеров и площадок под них;  - ограждений мест погребения;  - хозяйственных построек |
| 1. | С.Большой Улуй, Старое | С.Большой Улуй, ул.Советская | 2,5 га | Сельское, закрыто для захоронений | Туалет 2 шт.  Железное ограждение  Хозяйственных построек нет. |
| 2. | С.Большой Улуй, Новое | С.Большой Улуй, | 5,9 га | Сельское, открыто для захоронений | Туалет 1 шт.  Мусорные контейнеры – 2 шт.  Емкость для воды 2 куб.м.  Железное ограждение  Имеется сторожка. |
| 3. | Д.Климовка | Д.Климовка | 0,21 га | Сельское, открыто для захоронений | Туалет 1 шт.  Мусорные контейнеры – 1 шт.  Деревянное ограждение.  Хозяйственных построек нет. |
| 4. | Д.Красный Луг | Д.Красный Луг | 0,17 га | Сельское, открыто для захоронений | Туалет 1 шт.  Мусорные контейнеры – 1 шт.  Деревянное ограждение.  Хозяйственных построек нет. |

Захоронения производятся путем рекультивации земель (вырубки зеленых насаждений, планировки территорий и т.д.), что влечет за собой большие затраты. На некоторых кладбищах поселения отсутствуют такие элементы инфраструктуры как: ограждения, дорожки и др. На территории всех кладбищ требуется регулярное окашивание травы проходов, дорожек.

* 1. **Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Основной целью настоящей Подпрограммы является обеспечение потребности населения в наличии мест захоронения и благоустройство этих мест на территории Большеулуйского сельсовета, в том числе реализация гарантий погребения умерших с учетом их волеизъявления, выраженного при жизни, или пожеланий родственников, создание оптимальных условий жителям Большеулуйского сельсовета по посещению и уходом за местами захоронений; расширение, благоустройство и сохранность мест захоронений умерших граждан.

     Для достижения поставленных в настоящей Подпрограмме целей предусматривается решить задачи:

- мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронений;

- увековечивание памяти защитников Отечества.

Выполнение программы рассчитаны на 2025 – 2028 годы.

Целевые индикаторы Подпрограммы:

- площадь мест захоронений, на которой проводятся мероприятия по благоустройству - не менее 100% ежегодно;

- увеличение площади огражденных мест захоронений до 100%;

- обустройство воинских захоронений до 100%;

- установка мемориальных знаков и нанесение имен защитников Отечества на мемориальные знаки до 100%.

* 1. **Механизм реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета и краевого бюджета.

Главным распорядителем средств подпрограммы является администрация Большеулуйского сельсовета.

Достижение поставленных целей происходит путем:

1. проведения открытых аукционов, запросов котировок для заключения муниципальных контрактов на выполнение определенных объемов работ победителями торгов;
2. заключения прямых договоров с подрядными организациями и физическими лицами на сумму, не превышающую 600 тыс.рублей в квартал;

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана с определением объемов и источников финансирования мероприятий Программы, определения организаций - исполнителей программных мероприятий.

Администрация проводится мониторинг и оценку качества выполнения работ по благоустройству мест захоронений.

* 1. **Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения**

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется Главным исполнителем Подпрограммы – Администрацией Большеулуйского сельсовета

Контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Главный исполнитель – Администрация Большеулуйского сельсовета

Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляется контрольно-ревизионным органом Большеулуйского района.

* 1. **Оценка социально-экономической эффективности**

Основными оценочными показателями являются отчетные данные о фактически выполненных работах (в натуральных и денежных единицах измерения) по реализации подпрограммных мероприятий.

Реализация настоящей Подпрограммы позволит:                   
- обеспечить потребность населения Большеулуйского сельсовета в наличии мест захоронения;  
- создание благоприятных условий при посещении родственниками могил: наличие схемы кладбища, наличие песка, скамеек, дорожек.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1:

- проводить мероприятия по благоустройству мест захоронений на 100% ежегодно;

- довести площадь огражденных мест захоронений году до 100%.

* 1. **Мероприятия подпрограммы**

Для достижения поставленных целей и задач Подпрограммы необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. содержание мест захоронений;
2. поддержание в исправном состоянии ограждений.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

* 1. **Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования**

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств  бюджета Большеулуйского сельсовета.

Объем финансирования Подпрограммы составит 4700,0 тыс.рублей, в том числе 4700,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета и 0,0 тыс.рублей за счет краевого бюджета, в том числе в разбивке по годам:

- в 2024 году – 700,0 тыс.рублей

- в 2025 году – 1000,00 тыс.рублей

- в 2026 году – 1000,00 тыс.рублей

- в 2027 году – 1000,00 тыс.рублей

- в 2028 году – 1000,00 тыс.рублей.

В процессе реализации подпрограммы прогнозируемые объемы финансовых средств, направляемых на ее реализацию, могут корректироваться.

Конкретные мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год, в пределах доходных возможностей бюджета поселения.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение содержания мест захоронения на территории Большеулуйского сельсовета»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измере-ния | Источник  информа-ции | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | Третий год планового периода |
| 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 |
|  | Цель подпрограммы - Обеспечение потребности населения в наличии мест захоронения и благоустройство этих мест  на территории Большеулуйского сельсовета | | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. | Площадь мест захоронений, на которой проводятся мероприятия по благоустройству | га | мониторинг | 8,8 | 8,8 | | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| % | мониторинг | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Поддержание ограждения мест захоронений | га | мониторинг | 8,8 | 8,8 | | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Обустройство воинских захоронений | шт. | мониторинг | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Установка мемориальных знаков | шт. | мониторинг | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Нанесение имен защитников Отечества на мемориальные знаки | шт. | мониторинг | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме "Обеспечение содержания мест захоронения на территории Большеулуйского сельсовета" | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| (тыс. руб.), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | Итого на период |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение потребности населения в наличии мест захоронения и благоустройство этих мест на территории Большеулуйского сельсовета | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Содержание захоронений** | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | **807** | **0503** | **Х** | **Х** | **700,00** | **1000,00** | **1000,00** | **1000,00** | **1000,00** | **4700,00** |  |
| 1) Содержание мест захоронения на территории Большеулуйского сельсовета в соответствии с гигиеническими требованиями; охрана кладбищ; ведение книги захоронений; отведение мест для погребения умерших в соответствии с правилами | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | **3500,00** |  |
| 2) Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обустройство и восстановление воинских захоронений | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
| 3) Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на благоустройство кладбищ | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
| 4) Благоустройство "Аллеи Славы" на новом кладбище | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | **1200,00** |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ГРБС администрация Большеулуйского сельсовета** | **Администра-ция Больше-улуйского сельсовета** | **807** |  | **Х** | **Х** | **700,00** | **1000,00** | **1000,00** | **1000,00** | **1000,00** | **4700,00** |  |

Приложение №6

к муниципальной целевой программе

«Благоустройство территории

Большеулуйского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Прочие мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского сельсовета» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» |
| Муниципальный заказчик– координатор подпрограммы | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Обеспечение необходимого уровня санитарного и экологического благополучия населенных пунктов Большеулуйского сельсовета  Задачи:   1. Сбор и вывоз в специально отведенные для этого места мусора с общественных мест 2. Проведение мероприятий по обеспечению санитарного благополучия в местах несанкционированных свалок 3. Снижение негативного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду и здоровье граждан 4. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству 5. Благоустройство территории, отведенной для проведения культурно-массовых мероприятий для населения |
| Целевые индикаторы | - очистка территории населенных пунктов от мусора в период месячника по благоустройству – не менее 100% ежегодно;  - обеспечение санитарного благополучия на территории населенных пунктов – не менее 100% ежегодно. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 год и плановый период 2026-2028 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы составит 13717,9 тыс.рублей, в том числе 11713,2 тыс.руб.за счет бюджета Большеулуйского сельсовета и 900,0 тыс.руб. за счет бюджета Администрации Большеулуйского района, за счет краевого бюджета 204,7 тыс.руб., в разбивке по годам:  - 2024 год – 2827,9 тыс.руб.:  - 2443,2 тыс.руб. бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 180,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского района;  - 204,7 тыс.руб. краевой бюджет;  - 2025 год – 2650,0 тыс.руб.:  - 2470,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 180,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского района;  - 2026 год – 2780,0 тыс.руб.:  - 2600,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 180,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского района;  - 2027 год – 2730,0 тыс.руб.:  - 2550,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 180,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского района;  - 2028 год – 2730,0 тыс.руб.:  - 2550,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 180,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского района. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль над реализацией и исполнением подпрограммы осуществляет администрация Большеулуйского сельсовета.  Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляет контрольно-ревизионный орган Большеулуйского района |

**2. Основные разделы подпрограммы**

**2.1. Постановка общей проблемы территории и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

*2.1.1.Благоустройство населенных пунктов*

Санитарная очистка населенных пунктов включает в себя очистку улиц и придомовых территорий населенных пунктов от талых сточных вод в ранневесенний период; листьев, веток и прочего мусора, накопившегося за зимний период. В зимний период необходима очистка тротуаров и автобусных остановок от снега и льда.

В марте месяце должны проводиться работы по прочистке имеющихся труб и канав для стока талых вод, а также прокладывание новых по мере необходимости для предотвращения затопления придомовых территорий, приусадебных участков, подвалов жилых домов.

Традиционно с 25 апреля по 25 мая на территории населенных пунктов Большеулуйского сельсовета проводится месячник по благоустройству, включающий в себя проведение субботников по очистке прилегающих к административных зданиям территорий от мусора и листвы; вывоз мусора с общественных территорий.

Для проведения работ по благоустройству в весенний период создаются до 20 временных рабочих мест для рабочих по благоустройству населенных пунктов по договору с Центром занятости населения.

Для постоянного поддержания чистоты на улицах населенных пунктов (уборка мусора и снега), выполнения работ по ремонту и постройки ограждений, скашиванию сорных трав и других работ по благоустройству в штате администрации Большеулуйского сельсовета содержатся три единицы рабочих по благоустройству населенных пунктов.

В сложившемся положении необходимо продолжать санитарную очистку населенных пунктов.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Подпрограммой.

*2.1.2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов*

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Ежегодно проводятся смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования:

- конкурс по благоустройству территории;

- конкурс «Инициатива граждан – чистое село»;

- конкурс «Новогоднее волшебство».

По итогам конкурсов победителям вручаются ценные призы в торжественной обстановке. Организовано освещение итогов этих конкурсов в средствах массовой информации.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

* 1. **Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Основной целью Подпрограммы является обеспечение необходимого уровня санитарного и экологического благополучия населенных пунктов Большеулуйского сельсовета.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Проведение мероприятий по обеспечению санитарного благополучия в местах несанкционированных свалок
2. Предотвращение затопления подвалов и придомовых территорий жилых домов и административных зданий талыми сточными водами в ранневесенний период.
3. Снижение негативного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду и здоровье граждан.
4. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству.
5. Благоустройство территории, отведенной для проведения культурно-массовых мероприятий для населения.

Срок выполнения программы - 2025– 2028 годы.

Целевые индикаторы:

- обеспечение очистки улиц от талого снега – не менее 80% ежегодно;

- очистка территории населенных пунктов от мусора в период месячника по благоустройству – не менее 100% ежегодно;

- обеспечение санитарного благополучия на территории населенных пунктов – не менее 100% ежегодно.

* 1. **Механизм реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета.

Главным распорядителем средств подпрограммы является администрация Большеулуйского сельсовета.

Достижение поставленных целей происходит путем:

1. проведения открытых аукционов, запросов котировок для заключения муниципальных контрактов на выполнение определенных объемов работ победителями торгов;
2. заключения прямых договоров с подрядными организациями и физическими лицами на сумму, не превышающую 600 тыс.рублей в квартал;
3. создания временных рабочих мест для рабочих по благоустройству по договору с центром занятости населения для проведения необходимых работ.
   1. **Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения**

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется Главным исполнителем Подпрограммы – Администрацией Большеулуйского сельсовета

Контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Главный исполнитель – Администрация Большеулуйского сельсовета

Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляется контрольно-ревизионным органом Большеулуйского района.

**2.5.Оценка социально-экономической эффективности**

2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

* улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах;
* снизить негативное воздействие от загрязнения территорий на окружающую среду и здоровье граждан.
* предотвращение образования несанкционированных свалок на территории Большеулуйского сельсовета.

2.5.2. В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1.

* 1. **Мероприятия подпрограммы**

Для достижения поставленных целей и задач Подпрограммы необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Обеспечение санитарного благополучия в местах несанкционированных свалок ТБО;
2. Проведение конкурсов по благоустройству территории
3. Возведение временных конструкций на территориях, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий для населения.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

* 1. **Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования**

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств  бюджета Большеулуйского сельсовета и краевого бюджета.

Объем финансирования Подпрограммы составит 13717,9 тыс.рублей, в том числе 11713,2 тыс.руб.за счет бюджета Большеулуйского сельсовета и 900,0 тыс.руб. за счет бюджета Администрации Большеулуйского района, за счет краевого бюджета 204,7 тыс.руб., в разбивке по годам:

- 2024 год – 2827,9 тыс.руб.:

- 2443,2 тыс.руб. бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 180,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского района;

- 204,7 тыс.руб. краевой бюджет;

- 2025 год – 2650,0 тыс.руб.:

- 2470,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 180,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского района;

- 2026 год – 2780,0 тыс.руб.:

- 2600,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 180,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского района;

- 2027 год – 2730,0 тыс.руб.:

- 2550,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 180,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского района;

- 2028 год – 2730,0 тыс.руб.:

- 2550,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 180,0 тыс.руб. бюджет Большеулуйского района.

В процессе реализации подпрограммы прогнозируемые объемы финансовых средств, направляемых на ее реализацию, могут корректироваться.

Конкретные мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год, в пределах доходных возможностей бюджета поселения.

Приложение № 1

к подпрограмме «Прочие мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского сельсовета»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Едини-ца измере-ния | Источник  информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Цель подпрограммы - Обеспечение необходимого уровня санитарного и экологического благополучия населенных пунктов  Большеулуйского сельсовета | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество населенных пунктов в которых проводится очистка территории от мусора в период месячника по благоустройству | шт | мониторинг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Площадь мест несанкционированных свалок ТБО на которой проводятся мероприятия по обеспечению санитарного благополучия | га | мониторинг | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме "Прочие мероприятия по благоустройству территории Большеулуйского сельсовета" | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | Итого на период |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение необходимого уровня санитарного и экологического благополучия населенных пунктов Большеулуйского сельсовета | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Сбор и вывоз в специально отведенные для этого места мусора с общественных мест** | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | **807** | **503** | **Х** | **Х** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **1250,0** |  |
| 1) Вывоз и захоронение ТКО с общественных территорий и кладбищ сельсовета | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1250,0** |  |
| **Задача 2: Проведение мероприятий по обеспечению санитарного благополучия в местах несанкционированных свалок** | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | **807** | **503** | **Х** | **Х** | **280,0** | **280,0** | **280,0** | **280,0** | **280,0** | **1400,0** |  |
| 1) Обеспечение санитарного благополучия в местах несанкционированных свалок ТКО (вывоз и захоронение ТКО) | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **500,0** |  |
| 2) Мероприятия, направленные на ликвидацию несанкционированных свалок | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | **900,0** |  |
| **Задача 3: Обеспечение безопасности граждан и их имущества** | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | **807** | **503** | **Х** | **Х** | **639,9** | **320,0** | **370,0** | **370,0** | **370,0** | **2069,9** |  |
| 1) Удаление опасных деревьев | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 250,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1200,0** |  |
| 2) Уничтожение дикорастущих сорняков | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | **100,0** |  |
| 3) Акарицидная обработка мест массового пребывания людей | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |
| 4) Изготовление землеустроительной документации по межеванию планов земельных участков | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 165,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **565,0** |  |
| 5) Финансирование мероприятий, направленных на выполнение кадастровых работ с целью осуществеления государственного кадастрового учета с одновременной регистрацией права собственности муниципальньго образования на объекты недвижимости с предоставлением интересов муниципального образования в органе регистрации прав | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 04 12 |  | Х | 204,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **204,9** |  |
| **Задача 4: Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству территории** | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | **807** | **505** | **Х** | **Х** | **100,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **700,0** |  |
| 1) Проведение конкурса по благоустройству | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 505 | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **250,0** |  |
| 2) Проведение конкурса проектов по благоустройству среди инициативных граждан | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 505 | Х | Х | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **200,0** |  |
| 3) Проведение конкурса по новогоднему оформлению территории Большеулуйского сельсовета "Новогоднее волшебство" | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 505 | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **250,0** |  |
| **Задача 5: Благоустройство территории, отведенной для проведения культурно-массовых мероприятий для населения** | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | **807** | **503** | **Х** | **Х** | **1558,0** | **1650,0** | **1730,0** | **1680,0** | **1680,0** | **7798,0** |  |
| 1) Установка и разборка необходимых конструкций при проведении культурно-массовых мероприятий (новогодние ёлки, крещенская купель, праздник Нептуна) | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 108,0 | 270,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1128,0** |  |
| 2) Ремонт стеллы на въезде в с.Большой Улуй | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | **150,0** |  |
| 3) Благоустройство и содержание территории общественных пространств, зон отдыха и ярмарки выходного дня | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 1170,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | **5970,0** |  |
| 4) Изготовление новых аншлагов | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | **150,0** |  |
| 5) Снос ветхих и аварийных объектов нежилого фонда | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **400,0** |  |
| 6) Содержание мест отдыха (вывоз ТКО, уход за зелеными насаждениями) | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 503 | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **500,0** |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ГРБС администрация Большеулуйского сельсовета** | **Администра-ция Больше-улуйского сельсовета** | **807** |  | **Х** | **Х** | **2827,9** | **2650,0** | **2780,0** | **2730,0** | **2730,0** | **13717,9** |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Большеулуйского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий  Задачи:   1. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере благоустройства территории населенных пунктов 2. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере обеспечения водоснабжения населения |
| Целевые индикаторы | - доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 100% ежегодно |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 год и плановый период 2026-2028 годов |

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 20765,1 тыс.рублей за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета, в том числе в разбивке по годам:  - в 2024 году – 3687,5 тыс.рублей;  - в 2025 году – 4241,4 тыс.рублей;  - в 2026 году – 4256,4 тыс.рублей;  - в 2027 году – 4283,4 тыс.рублей;  - в 2028 году – 4296,4 тыс.рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль над реализацией и исполнением подпрограммы осуществляет администрация Большеулуйского сельсовета.  Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляет контрольно-ревизионный орган Большеулуйского района |

2. Основные разделы подпрограммы

**2.1. Постановка общей проблемы территории и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета, являясь одной из главных задач местного самоуправления, обеспечивает население Большеулуйского сельсовета условиями для безопасного, комфортного, соответствующего санитарным и экологическим нормам, проживания. Сегодня в данной сфере накопились проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Основными показателями, характеризующими сферу благоустройства, являются уровень протяженности и качества улично-дорожной сети населенных пунктов, процент освещенных улиц, санитарная очистка населенных пунктов от мусора.

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач муниципальной программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на уровне Большеулуйского сельсовета в новых условиях.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий органов исполнительной власти по обеспечению благоустройства территории населенных пунктов, в том числе:

- для проведения работ по благоустройству в весенний период создаются до 20 временных рабочих мест для рабочих по благоустройству населенных пунктов по договору с Центром занятости населения. Все рабочие должны быть обеспечены инвентарем (лопаты, грабли, вилы) и защитными средствами (верхонки, перчатки, сигнальные жилеты, респираторы);

- для постоянного поддержания чистоты на улицах населенных пунктов (уборка мусора и снега), выполнения работ по ремонту и постройки ограждений, скашиванию сорных трав и других работ по благоустройству в штате администрации Большеулуйского сельсовета содержатся пять единиц рабочих по благоустройству населенных пунктов;

В администрацию Большеулуйского сельсовета органами ГУФСИН, Службой судебных приставов, судами направляются осужденные граждане для выполнения обязательных и исполнительных работ. Как правило, они направляются на работы по благоустройству территории.

* 1. **Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Основной целью Подпрограммы является создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функции и полномочий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере благоустройства территории населенных пунктов.
2. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере обеспечения водоснабжения населения.

Срок выполнения программы - 2025 – 2028 годы.

Целевые индикаторы:

- доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 100% ежегодно;

- количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по мониторингу выполнения мероприятий муниципальной программы по отношению к запланированным – 100%.

* 1. **Механизм реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета.

Главным распорядителем средств подпрограммы является администрация Большеулуйского сельсовета.

Учреждение осуществляет свои функции за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

* 1. **Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения**

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется Главным исполнителем Подпрограммы – Администрацией Большеулуйского сельсовета

Контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Главный исполнитель – Администрация Большеулуйского сельсовета

Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляется контрольно-ревизионным органом Большеулуйского района.

**2.5.Оценка социально-экономической эффективности**

2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере благоустройства населенных пунктов;

эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления по:

обеспечению благополучного санитарного и экологического состоянию территории населенных пунктов Большеулуйского сельсовета.

Все жители Большеулуйского сельсовета смогут воспользоваться результатами реализации планируемых мероприятий в случае исполнения подпрограммы.

2.5.2. В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1.

* 1. **Мероприятия подпрограммы**

Для достижения поставленных целей и задач Подпрограммы необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Финансирование оплаты труда рабочих по благоустройству - ежемесячно.
2. Приобретение хозяйственного инвентаря защитных средств, расходных материалов для выполнения рабочими по благоустройству населенных пунктов своих обязанностей – в течение года.
3. Приобретение комплектов спецодежды для рабочих по благоустройству населенных пунктов в целях выполнения требований законодательство об охране труда - летние комплекты 1 раз в два года, зимние комплекты 1 раз в три года.
4. Приобретение пиломатериала для ограждения территории многоквартирных домов; мест захоронений; опасных для жизни и здоровья мест с аварийными строениями, подлежащих сносу – по мере необходимости.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

* 1. **Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования**

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств  бюджета Большеулуйского сельсовета.

Объем финансирования подпрограммы составит 20765,1 тыс.рублей за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета, в том числе в разбивке по годам:

- в 2024 году – 3687,5 тыс.рублей;

- в 2025 году – 4241,4 тыс.рублей;

- в 2026 году – 4256,4 тыс.рублей;

- в 2027 году – 4283,4 тыс.рублей;

- в 2028 году – 4296,4 тыс.рублей.

В процессе реализации подпрограммы прогнозируемые объемы финансовых средств, направляемых на ее реализацию, могут корректироваться.

Конкретные мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год, в пределах доходных возможностей бюджета поселения.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Едини-ца измере-ния | Источник  информа-ции | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Цель подпрограммы - Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы" | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | Итого на период |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленныхъ функций и полномочий | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере благоустройства территории населенных пунктов** | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | **807** | **0503** | **Х** | **Х** | **681,0** | **635,0** | **650,0** | **675,0** | **686,0** | **3327,0** |  |
| 1)Приобретение хозяйственного инвентаря, защитных средств, расходных и лакокрасочных материалов | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | **1650,0** |  |
| 2)Приобретение комплектов спецодежды | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 56,0 | 5,0 | 20,0 | 45,0 | 56,0 | **182,0** |  |
| 3) Приобретение материалов для ограждения | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **495,0** |  |
| 4) Приобретение ГСМ на мотокосилки, бензопилы и генераторы | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **500,0** |  |
| 5) Транспортные расходы | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **500,0** |  |
| **Задача 2: Оплата персоналу по обеспечение деятельности** | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | **807** | **0503** | **Х** | **Х** | **3006,5** | **3606,4** | **3606,4** | **3608,4** | **3610,4** | **17438,1** |  |
| 1) Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 2121,4 | 2562,7 | 2562,7 | 2563,7 | 2564,7 | **12375,2** |  |
| 2) Организация проведения трудоустройства граждан, направленных органами ГУФСИН | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **400,0** |  |
| 3) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | Администра-ция Больше-улуйского сельсовета | 807 | 0503 | Х | Х | 885,1 | 943,7 | 943,7 | 944,7 | 945,7 | **4662,9** |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ГРБС администрация Большеулуйского сельсовета** | **Администра-ция Больше-улуйского сельсовета** | **807** |  | **Х** | **Х** | **3687,5** | **4241,4** | **4256,4** | **4283,4** | **4296,4** | **20765,1** |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Большеулуйского сельсовета»

1. Паспорт отдельного мероприятия

«Организация проведения оплачиваемых общественных работ для граждан зарегистрированных в органах службы занятости»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия | «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для граждан зарегистрированных в органах службы занятости» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятия | «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» |
| Муниципальный заказчик – координатор отдельного мероприятия | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Исполнители отдельного мероприятия, главные распорядители бюджетных средств | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Цели отдельного мероприятия | 1. Повышение уровня трудоустроенных граждан. 2. Снижение безработицы. |
| Целевые индикаторы | Устройство на общественные работы до 15 граждан ежегодно. |
| Сроки реализации отдельного мероприятия | 2025 год и плановый период 2026-2028 годов |
| Объемы и источники финансирования отдельного мероприятия на период действия отдельного мероприятия с указанием на источники финансирования по годам реализации отдельного мероприятия | Объем финансирования отдельного мероприятия составит 2350,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета, в том числе в разбивке по годам:  - в 2024 году – 470,0 тыс.рублей;  - в 2025 году – 470,0 тыс.рублей;  - в 2026 году – 470,0 тыс.рублей;  - в 2027 году – 470,0 тыс.рублей;  - в 2028 году – 470,0 тыс.рублей. |
| Система организации контроля за исполнением отдельного мероприятия | Контроль над реализацией и исполнением отдельного мероприятия осуществляет администрация Большеулуйского сельсовета.  Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляет контрольно-ревизионный орган Большеулуйского района |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия | 1. Снижение уровня безработицы. 2. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий. |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Большеулуйского сельсовета»

1. Паспорт отдельного мероприятия

«Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия | «Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятия | «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» |
| Муниципальный заказчик – координатор отдельного мероприятия | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Исполнители отдельного мероприятия, главные распорядители бюджетных средств | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Цели отдельного мероприятия | 1. Увеличение количества благоустроенных мест для отдыха. 2. Привлечение дополнительных средств для реализации полномочий в сфере благоустройства. |
| Целевые индикаторы | Участие к конкурсном отборе инициативных проектов. |
| Сроки реализации отдельного мероприятия | 2025 год и плановый период 2026-2028 годов |
| Объемы и источники финансирования отдельного мероприятия на период действия отдельного мероприятия с указанием на источники финансирования по годам реализации отдельного мероприятия | Объем финансирования отдельного мероприятия составит 0,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета, в том числе в разбивке по годам:  - в 2024 году –0,0 тыс.рублей;  - в 2025 году –0,0 тыс.рублей;  - в 2026 году –0,0 тыс.рублей;  - в 2027 году –0,0 тыс.рублей;  - в 2028 году –0,0 тыс.рублей. |
| Система организации контроля за исполнением отдельного мероприятия | Контроль над реализацией и исполнением отдельного мероприятия осуществляет администрация Большеулуйского сельсовета.  Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляет контрольно-ревизионный орган Большеулуйского района |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия | 1. Благоустройство общественных мест и мест отдыха с привлечением дополнительных средств. |