Приложение 1

к постановлению № 29/1 от 09.12. 2024

Приложение

к постановлению

администрации Бычковского сельсовета

от 16.10.2023 г. № 42

**1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Благоустройство территории Бычковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры »

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории Бычковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры » |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179.3 Бюджетного кодекса РФ,  постановление администрации Бычковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края от 04.10.2023 года № 40 «Об утверждении перечня муниципальных программ Бычковского сельсовета на 2024-2026 гг.»,  Постановление администрации Бычковского сельсовета  № 41 от 09.10.2023 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, Бычковского сельсовета, их формировании и реализации». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Бычковского сельсовета |
| соисполнители муниципальной программы | нет |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1.  «Благоустройство территории Бычковского сельсовета»  Подпрограмма 2.  «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Бычковского сельсовета» |
| Цели муниципальной  программы | Благоустройство населенных пунктов, содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Бычковского сельсовета |
| Задачи муниципальной программы | - Организация благоустройства населенных пунктов.  - Содержание объектов инфраструктуры в надлежащем состоянии для обеспечения населения качественными услугами.  - Финансовое обеспечение оплаты труда работников инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2026 годы |
| перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | 1. - 100% освещенность улично-дорожной сети населенных пунктов 2. - Уборки территории населенных пунктов от мусора до 90%   - Снижение аварийности водопроводных сетей до 100%  - Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований до 100% |
| информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы составляет:  в 2024 - 2026 годах – 8301,7 тыс. рублей, по годам:  2024 год – 3508,5 тыс. рублей  2025 год – 2395,8 тыс. рублей  2026 год – 2397,4 тыс. рублей  в том числе:  средства местного бюджета – 7594,1 тыс. рублей по годам:  2024 год – 3083,9 тыс. рублей  2025 год – 2254,3 тыс. рублей  2026 год – 2255,9 тыс. рублей  средства физических лиц – 29,7 тыс. рублей по годам:  2024 год - 29,7 тыс. рублей  2025 год – 0,0 тыс. рублей  2026 год – 0,0 тыс. рублей  средства бюджета муниципального района – 424,5 тыс. рублей  по годам:  2024 год - 141,5 тыс. рублей  2025 год – 141,5 тыс. рублей  2026 год – 141,5 тыс. рублей  средства краевого бюджета – 252,3 тыс. рублей, по годам:  2024 год - 253,4 тыс. рублей  2025 год – 0,0 тыс. рублей  2026 год – 0,0 тыс. рублей |
| Перечень объектов капитального строительства | Капитальное строительство на 2024-2026 годы не предусмотрено |

Приложение 2

к постановлению от 09.12.2024 № 29/1

Приложение 2

к муниципальной программе «Благоустройство территории Бычковского сельсовета,

содержание и развитие объектов инфраструктуры»

Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета по отдельным мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого на период |
| муниципальная программа | «Благоустройство территории Бычковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» | всего расходные обязательства по программе | 810 | Х | 0100000000 | Х | 3508,5 | 2395,8 | 2397,4 | 8301,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Бычковского сельсовета | 810 | Х | 0100000000 | Х | 3508,5 | 2395,8 | 2397,4 | 8301,7 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Бычковского сельсовета» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 810 | Х | 0110000000 | Х | 1409,4 | 960,9 | 962,5 | 3332,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Бычковского сельсовета | 810 | Х | 0110000000 | Х | 1409,4 | 960,9 | 962,5 | 3332,8 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Бычковского сельсовета» | всего расходные обязательства | 810 | Х | 0120000000 | Х | 2099,1 | 1434,9 | 1434,9 | 4968,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |
| администрация Бычковского сельсовета | 810 | Х | 0120000000 | Х | 2099,1 | 1434,9 | 1434,9 | 4968,9 |

Глава сельсовета Л. Ж. Быкова

Приложение 3

к постановлению от 09.12.2024 № 29/1

Приложение 4

к муниципальной программе «Благоустройство территории Бычковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Бычковского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Бычковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры» | Всего | 3508,5 | 2395,8 | 2397,4 | 8301,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 253,4 | 0,0 | 0,0 | 253,4 |
| районный бюджет | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 424,5 |
| бюджет Бычковского сельсовета | 3083,9 | 2254,3 | 2255,9 | 7594,1 |
| Физические лица | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 |
| подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Бычковского сельсовета» | Всего | 1409,4 | 960,9 | 962,5 | 3332,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 253,4 | 0,0 | 0,0 | 253,4 |
| районный бюджет | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 424,5 |
| бюджет  Бычковского сельсовета | 984,8 | 819,4 | 821,0 | 2625,2 |
| Физические лица | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 |
| подпрограмма 2 | «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Бычковского сельсовета» | Всего | 2099,1 | 1434,9 | 1434,9 | 4968,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Бычковского сельсовета | 2099,1 | 1434,9 | 1434,9 | 4968,9 |
| юридические лица |  |  |  |  |

Глава сельсовета Быкова Л. Ж.

Приложение 4

к постановлению от 09.12.2024 № 29/1

Приложение 2

к подпрограмме

«Благоустройство территории Бычковского сельсовета»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| Цель подпрограммы: Организация благоустройства населенных пунктов. | | | | | | | | | |
| Задача: Улучшение состояния территории населенных пунктов | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Бычковского сельсовета» | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | Х | 0110000000 | Х | 1409,4 | 960,9 | 962,5 | 3332,8 |
| Мероприятие  Финансирование мероприятий за счет средств налогового потенциала | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0503 | 0110077450 | 240 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| Мероприятие  Содержание уличного освещения | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0503 | 0110081010 | 240 | 670,0 | 570,0 | 570,0 | 1810,0 |
| мероприятие  Содержание мест захоронения в надлежащем виде | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0503 | 0110081020 | 240 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет дорожного фонда Бычковского сельсовета | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0503 | 0110081030 | 240 | 165,8 | 159,2 | 160,8 | 485,8 |
| Мероприятие  Охрана окружающей среды | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0503 | 0110081040 | 240 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 162,6 |
| мероприятие:  проведение работ по изготовлению землеустроительной документации по межеванию планов земельных участков муниципального образования Бычковского сельсовета | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0412 | 0110081050 | 240 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Мероприятие  Акарицидные обработки в местах массового пребывания людей | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0909 | 0110081060 | 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| мероприятие  обеспечение объектов недвижимого имущества технической инвентаризацией | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0503 | 0110081070 | 240 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 52,0 |
| Мероприятие  Мероприятия, направленные на повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений за счет средств районного бюджета | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0503 | 0110082030 | 110 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| мероприятие  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств районного бюджета | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0409 | 0110088020 | 240 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 334,5 |
| Мероприятие  Расходы на реализацию мероприятия по поддержке местных инициатив за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0503 | 01100S6410 | 240 | 252.3 | 0.0 | 0.0 | 252.3 |
| Мероприятие  Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив за счет поступлений от вкладов граждан | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0503 | 01100S6412 | 240 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 |
| Мероприятие  Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив за счет средств бюджета Бычковского сельсовета | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0503 | 01100S6413 | 240 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 14,8 |

Глава сельсовета Быкова Л. Ж.

Приложение 5

к постановлению от 09.12.2024 № 29/1

Приложение 3

к подпрограмме

«Благоустройство территории Бычковского сельсовета»

Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ресурсное обеспечение подпрограммы  (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Итого на период | |
| Подпрограмма | «Благоустройство территории Бычковского сельсовета» | Всего | 1409,4 | 960,9 | 962,5 | 3332,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 253,4 | 0,0 | 0,0 | 253,4 |
| районный бюджет | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 424,5 |
| бюджет Бычковского сельсовета | 984,8 | 819,4 | 821,0 | 2625,2 |
| Физические лица | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 |
| Мероприятие подпрограммы | Финансирование мероприятий за счет средств налогового потенциала | Всего | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| бюджет Бычковского сельсовета |  |  |  |  |
| физически |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы | Содержание уличного освещения | Всего | 670,0 | 570,0 | 570,0 | 1810,0 | |
|  |  |  |  |  | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |
| бюджет Бычковского сельсовета | 670,0 | 570,0 | 570,0 | 1810,0 | |
| юридические лиц |  |  |  |  | |
| Мероприятие подпрограммы | содержание мест захоронения в надлежащем виде | Всего | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |
| бюджет Бычковского сельсовета | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
| юридические лиц |  |  |  |  | |
| Мероприятие подпрограммы | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет дорожного фонда Бычковского сельсовета | Всего | 165,8 | 159,2 | 160,8 | 485,8 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |
| бюджет Бычковского сельсовета | 165,8 | 159,2 | 160,8 | 485,8 | |
| юридические лица |  |  |  |  | |
| Мероприятие  подпрограммы | Охрана окружающей среды | Всего | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 162,6 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |
| бюджет Бычковского сельсовета | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 162,6 | |
| юридические лица |  |  |  |  | |
| мероприятие  подпрограммы | проведение работ по изготовлению землеустроительной документации по межеванию планов земельных участков муниципального образования Бычковского сельсовета | Всего | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |
| бюджет Бычковского сельсовета | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | |
| юридические лица |  |  |  |  | |
| мероприятие  подпрограммы | Акарицидные обработки в местах массового пребывания людей | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |
| бюджет Бычковского сельсовета | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | |
| юридические лица |  |  |  |  | |
| мероприятие  подпрограммы | обеспечение объектов недвижимого имущества технической инвентаризацией | Всего | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 52,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |
| районный бюджет |  |  |  |  | |
| бюджет Бычковского сельсовета | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 52,0 | |
| юридические лица |  |  |  |  | |
| мероприятие  подпрограммы | Мероприятия, направленные на повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений за счет средств районного бюджета | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |
| районный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | |
| бюджет Бычковского сельсовета |  |  |  |  | |
| юридические лица |  |  |  |  | |
| мероприятие  подпрограммы | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств районного бюджета | Всего | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 334,5 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |
| районный бюджет | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 334,5 | |
| бюджет Бычковского сельсовета |  |  |  |  | |
| юридические лица |  |  |  |  | |
| мероприятие  подпрограммы | Расходы на реализацию мероприятия по поддержке местных инициатив за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета | Всего | 252,3 | 0,0 | 0,0 | 252,3 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | |
| краевой бюджет | 252,3 | 0,0 | 0,0 | 252,3 | |
| районный бюджет |  |  |  |  | |
| бюджет Бычковского сельсовета |  |  |  |  | |
| юридические лица |  |  |  |  | |
| мероприятие  подпрограммы | Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив за счет поступлений от вкладов граждан | Всего | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |
| районный бюджет |  |  |  |  | |
| бюджет Бычковского сельсовета |  |  |  |  | |
| Физические лица | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | |
| мероприятие  подпрограммы | Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив за счет средств бюджета Бычковского сельсовета | Всего | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  | |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |
| районный бюджет |  |  |  |  | |
| бюджет Бычковского сельсовета | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | |
| юридические лица |  |  |  |  | |

Глава сельсовета Быкова Л. Ж.

Приложение 6

к постановлению от 09.12.2024 № 29/1

Приложение 2

к подпрограмме «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Бычковского сельсовета»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого на период |
| Цель подпрограммы: Содержание объектов инфраструктуры в надлежащем состояния для обеспечения населения качественными услугами | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы: Обеспечение надежности функционирования объектов инфраструктуры. Финансовое обеспечение оплаты труда работников инфраструктуры | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Бычковского сельсовета» | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | Х | 0120000000 | Х | 2099,1 | 1434,9 | 1434,9 | 4968,9 |
| мероприятие Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0505 | 0120010490 | 110 | 823,1 | 823,1 | 823,1 | 2469,3 |
| мероприятие  субсидии на возмещение транспортных затрат, связанных с предоставлением услуг по обеспечению водой жителей населенных пунктов | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0502 | 0120081110 | 810 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 180,0 |
| Мероприятие  Обслуживание объектов водоснабжения | Администрация Бычковского сельсовета | 810 | 0502 | 0120081120 | 240 | 876,2 | 122,0 | 122,0 | 1120,2 |
| Мероприятие  Обеспечение деятельности объектов инфраструктуры | Администрация Бычковского сельсовета | 810  810 | 0505  0505 | 0120081130  0120081130 | 110  240 | 319,8  80,0 | 319,8  80,0 | 319,8  80,0 | 959,4  240,0 |

Глава сельсовета Быкова Л. Ж.

Приложение 7

к постановлению от 09.12.2024 № 29/1

Приложение 3

к подпрограмме «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Бычковского сельсовета»

**Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ресурсное обеспечение подпрограммы (тыс. руб.), годы | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | итого на период |
| Подпрограмма | «Содержание и развитие объектов инфраструктуры на территории Бычковского сельсовета» | Всего | 2099,1 | 1434,9 | 1434,9 | 4968,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет Бычковского сельсовета | 2099,1 | 1434,9 | 1434,9 | 4968,9 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Всего | 823,1 | 823,1 | 823,1 | 2469,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет Бычковского сельсовета | 823,1 | 823,1 | 823,1 | 2469,3 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы | субсидии на возмещение транспортных затрат, связанных с предоставлением услуг по обеспечению водой жителей населенных пунктов | Всего | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 180,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет ( \* ) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет Бычковский сельсовет | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 180,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы | Обслуживание объектов водоснабжения | Всего | 876,2 | 122,0 | 122,0 | 1120,,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджет Бычковский сельсовет | 876,2 | 122,0 | 122,0 | 1120,2 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы | Обеспечение деятельности объектов инфраструктуры | Всего | 399,8 | 399,8 | 399,8 | 1199,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджет Бычковский сельсовет | 399,8 | 399,8 | 399,8 | 1199,4 |
| юридические лица |  |  |  |  |

Глава сельсовета Быкова Л. Ж.