### Приложение № 1

### к паспорту муниципальной программы

### «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измере-ния | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ЦЕЛЬ: Повышение общего уровня благоустройства территории и уровня жизни населения Новоникольского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля населенных пунктов, на которых проводятся мероприятия по благоустройству | % | x | мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение качества освещенности улиц и дорог в населенных пунктах Новоникольского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Увеличение количества экономичных светильников с натриевыми лампами | % | х | мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Протяженность дорог, на которых проводятся работы по содержанию | % | х | мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 2. Обеспечение потребности населения в наличии мест захоронения и благоустройство этих мест на территории Новоникольского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Площадь мест захоронений, на которой проводятся мероприятия по благоустройству | % | х | мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Увеличение площади огражденных мест захоронений | % | х | мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 3. Обеспечение благополучного санитарного состояния на территории Новоникольского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение санитарного благополучия в местах несанкционированных свалок ТБО | % | х | мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 4.Содержание жилых домов в пригодном для проживания состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма «Содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание благоприятных условий для проживания в домах муниципальной собственности | Ед. | х | мониторинг | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

### Приложение № 2

### к паспорту муниципальной программы «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансо-вый год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | ЦЕЛЬ: Повышение общего уровня благоустройства территории и уровня жизни населения Новоникольского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Доля населенных пунктов, на которых проводятся мероприятия по благоустройству и функционированию систем жилищно-коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Приложение № 3

к паспорту муниципальной программы «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие

объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

| ### № п/п | ### Наименование нормативного правового акта Новоникольского сельсовета | ### Предмет регулирования, основное содержание | ### Срок принятия (год, квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Постановление № 21 | ### Об утверждении муниципальной программы Администрации Новоникольского сельсовета «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства» | ### 04.11.2024 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Новоникольского сельсовета,

содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Распределение планируемых расходов бюджета по отдельным мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2025 г. | первый год плано-вого периода 2026 г. | второй год плано-вого периода 2027 г. | Итого на период 2025- 2027 г. |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 2483,9 | 1695,2 | 1779,2 | 5958,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Новоникольского сельсовета | 822 | Х | Х | Х | 2483,9 | 1695,2 | 1779,2 | 5958,3 |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 1178,0 | 499,7 | 583,7 | 2261,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Новоникольского сельсовета | 822 | Х | Х | Х | 1178,0 | 499,7 | 583,7 | 2261,4 |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 3366,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Новоникольского сельсовета | 822 | Х | Х | Х | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 3366,3 |
| Подпрограмма 3 | « Содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства» | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 110,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Новоникольского сельсовета | 822 | Х | Х | Х | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 110,4 |
| Отдельные мероприятия | Мероприятия, направленные на повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений за счет средств районного бюджета | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 220,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Новоникольского сельсовета | 822 | Х | Х | Х | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 220,2 |

Приложение № 5

к   муниципальной программе «Благоустройство территории

Новоникольского сельсовета, содержание

и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей

муниципальной программы администрации Новоникольского сельсовета с учетом источников

финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очередной финансовый год 2025 | Первый год планового периода 2026 | Второй год планового периода 2027 | Итого на период 2025-2027 г. |
| Программа |  | «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 2483,9 | 1695,2 | 1779,2 | 5958,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новоникольского сельсовета | 2055,9 | 1477,6 | 1561,6 | 5095,1 |
|  |  |  | Районный бюджет | 428,0 | 217,6 | 217,6 | 863,2 |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета» | Всего | 1178,0 | 499,7 | 583,7 | 2161,4 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Новоникольского сельсовета | 933,8 | 355,5 | 439,5 | 1728,8 |
|  |  |  | Районный бюджет | 144,2 | 144,2 | 144,2 | 432,6 |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |

| Подпрограмма 2 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы | ВСЕГО | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 3366,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Новоникольского сельсовета | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 3366,3 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства | ВСЕГО | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 110,4 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Новоникольского сельсовета |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 110,4 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия | Мероприятия, направленные на повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений за счет средств районного бюджета предусмотренных | ВСЕГО | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 220,2 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Новоникольского сельсовета |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 220,2 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |